АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013 г.                 № 26

с. Троицкое

В целях реализации федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Минрегионразвития РФ от 07.06.2010 №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 26.08.2011 №417), закона Воронежской области от 30.06.2010 №82-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Воронежской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Повышение энергетической эффективности экономики Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  (далее – Программа). Приложение

- Заказчику-координатору Программы обеспечить реализацию мероприятий Программы.

- Главному бухгалтеру администрации Троицкого сельского поселения осуществлять финансирование Программы  в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете Троицкого сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации сельского поселения | В.В. Лабыкина |
| --- | --- |

Приложение

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение энергетической эффективности Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

с. Троицкое

#### Содержание

1. Обоснование необходимости разработки Программы	11

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы	12

2.1. Цели долгосрочной муниципальной целевой Программы	12

2.2. Задачи долгосрочной муниципальной целевой Программы	12

2.3. Сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой программы	12

3. Общие положения	15

4. Система основных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы	16

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в организациях с участием администрации Троицкого сельского поселения»	16

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»	23

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»	28

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в энергетике»	32

4.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в промышленности»	36

4.6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в сельском хозяйстве»	43

4.7. Подпрограмма «Энергосбережение на транспорте Троицкого сельского поселения»	48

4.8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве»	50

4.9. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»	52

4.10. Подпрограмма «Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива»	54

4.11. Подпрограмма «Методическое и методологическое обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, популяризация энергосбережения в Троицком сельском поселении»	60

5. Ресурсное обеспечение Программы	63

6. Механизм реализации Программы	65

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	69

Приложение 1	73

Приложение 2	83

Приложение 3	95

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение энергетической эффективности Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ); - Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление правительства РФ от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»; - Постановление правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»; - Постановление правительства РФ от 31.12.2009 №1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»; - Постановление правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 №391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования» (вместе с «Правилами создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования»); - Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 №646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»; - Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; - Распоряжение правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»; - Распоряжение правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»; - Распоряжение правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2012 №1794-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства РФ №1650-р от 10 сентября 2012 г. «Об утверждении комплекса мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации»; - Приказ Министерства финансов РФ от 29.12.2010 №194н, Минэкономразвития РФ от 29.12.2010 №701 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов"; - Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 №174 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)»; - Приказ Минрегиона РФ от 08.04.2011 №161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома»; - Приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010 №357 «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности»; - Приказ Минрегиона РФ от 29.07.2010 №338 «Об утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Приказ Росстата от 29.04.2010 №176 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за энергосбережением»; - Приказ Департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области от 28.06.2011 г. № 41 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ в муниципальных образованиях Воронежской области»; - Решение правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 10.02.2011, протокол № 222 «Рекомендации по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней»; - Закон Воронежской области от 30.06.2010 №82-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Воронежской области»; - Закон Воронежской области от 30.06.2010 №65-О3 «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу»; - Указ Губернатора Воронежской области от 21.12.2009 №552-у «О межведомственной комиссии по энергосбережению при губернаторе Воронежской области»; - Постановление правительства Воронежской области от 22.09.2010 № 788 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»; - Постановление администрации Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области от 26.10.2012 г. №97 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Троицкого сельского поселения и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальные учреждения, хозяйствующие субъекты Троицкого сельского поселения |
| Основные разработчики программы | Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский центр новых технологий и инноваций» (ООО «ВЦНТИ») |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Троицкого сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Цели Программы: - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Троицком сельском поселении; - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Основные задачи Программы: - существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам; - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического менеджмента; - реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний; - активизация государственно-частного партнерства и привлечение частных инвестиций для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание источников энергоснабжения на основе использования нетрадиционных источников энергии. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевые индикаторы представлены в Приложении 1; Целевые показатели представлены в Приложении 2. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации Программы: 2012-2020 годы. Этапы реализации: I этап – 2012-2015 годы; II этап – 2016-2020 годы. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях с участием администрации Троицкого сельского поселения»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»; подпрограмма «Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива»; подпрограмма «Методическое и методологическое, информационное и кадровое обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, популяризация энергосбережения на территории Троицкого сельского поселения». |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 11 578,15 тыс. рублей (2012-2015 годы – 4 304,16 тыс. рублей; 2016-2020 годы – 7 273,99 тыс. рублей), в том числе: средства федерального бюджета – 311,13 тыс. рублей (2012-2015 годы – 83,71 тыс. рублей; 2016-2020 годы – 227,42 тыс. рублей); средства областного бюджета – 924,61 тыс. рублей (2012-2015 годы – 383,51 тыс. рублей; 2016-2020 годы – 541,1 тыс. рублей); средства бюджета Новохоперского муниципального района – 1 889,16 тыс. рублей (2012-2015 годы – 626,1 тыс. рублей; 2016-2020 годы – 1 263,06 тыс. рублей); средства бюджета Троицкого сельского поселения – 2 395,00 тыс. рублей (2012-2015 годы – 963,64 тыс. рублей; 2016-2020 годы – 1 431,36 тыс. рублей); внебюджетные источники – 6 058,25 тыс. рублей (2012-2015 годы – 2 247,20 тыс. рублей; 2016-2020 годы –3 811,05 тыс. рублей). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ожидаемые конечные результаты реализации программы: - экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в стоимостном и натуральном выражении – 5 872,23 тыс. рублей (в том числе экономия ГСМ составит 1 559,83 тыс. руб.), 610,41 т у.т., воды – 14,75 тыс. куб. м; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении – 111,92 т у.т. (2 483,98 тыс. рублей); - экономия газа в натуральном и стоимостном выражении – 484,6 т у.т. (1 475,25 тыс. рублей); - экономия угля в натуральном и стоимостном выражении – 12,86 т у.т. (53,6 тыс. рублей); - экономия дров в натуральном и стоимостном выражении – 1,03 т у.т. (1,9 тыс. рублей); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – 14,75 тыс. куб. м (297,67 тыс. рублей). |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Управление Программой осуществляет администрация Троицкого сельского поселения |

## 1. Обоснование необходимости разработки Программы

Одной из самых актуальных задач экономики России в XXI веке является энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране не должна и не может сопровождаться энергорасточительностью, так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг.

Для достижения поставленных целей требуется применение организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координация усилий, концентрация ресурсов субъектов экономики и построение единой системы управления политикой энергосбережения и повышения энергетической эффективности в масштабах Троицкого сельского поселения. Существенное снижение нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах жизнедеятельности поселения не может быть обеспечено самостоятельно собственниками зданий, сооружений и т.д. Задача энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

Решение основных задач Программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Троицкого сельского поселения предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к негативным последствиям, а именно:

- росту затрат организаций, расположенных на территории сельского поселения, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Троицкого сельского поселения;

- снижению эффективности расходования средств бюджета сельского поселения, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

## 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

## 2.1. Цели долгосрочной муниципальной целевой Программы

- Повышение     энергетической     эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Троицком сельском поселении;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

## 2.2. Задачи долгосрочной муниципальной целевой Программы

## - Существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам;

## - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического менеджмента;

## - реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

## - формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний;

## - активизация государственно-частного партнерства и привлечение частных инвестиций для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

## - создание источников энергоснабжения на    основе использования нетрадиционных источников энергии.

## 2.3. Сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа рассчитана на 2012 – 2020 гг.

На первом этапе (2012 – 2015 гг.) основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации Программы;

- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- внедрение современных методов тарифного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- завершение оснащения жилых домов, расположенных на территории Троицкого сельского поселения, приборами учета;

- завершение оснащения учреждений органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения приборами учета энергетических ресурсов;

- реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере, предполагающее реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

- создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов.

На втором этапе (2016 – 2020 гг.) основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований (2016-2017 гг.);

- реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в муниципальных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Троицкого сельского поселения;

- проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## 3. Общие положения

Троицкое сельское поселение расположено в северной части Новохоперского муниципального района. Административный центр поселения – село Троицкое. Троицкое сельское поселение включает в себя поселок Новоржавец, село Троицкое. По территории поселения протекает река Савала.

Территория поселения граничит с Краснянским, Алфёровским, Новопокровским сельскими поселениями  Новохоперского муниципального района. Расстояние от села Троицкое  до областного центра - города Воронеж - 225 км.

Рис. 1. Границы Троицкого сельского поселения

## 4. Система основных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы

## 4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в организациях с участием администрации Троицкого сельского поселения»

На территории Троицкого сельского поселения осуществляют деятельность организации, финансируемые из областного, муниципального бюджетов, а также бюджета поселения. В настоящей Программе рассматриваются вопросы энергоэффективности и энергосбережения по организациям, финансируемым из бюджета Троицкого сельского поселения.

В настоящее время на территории Троицкого поселения осуществляют деятельность два муниципальных учреждения (Дом культуры, сельская администрация).

В соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3% и к 2020 году снижение потребления должно составить 30-35%.

Таблица 1

Расходы бюджета Троицкого сельского поселения на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений за 2010-2012 гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 г | 2011 г | в % к предыдущему году | Уточненный план 2012 г | в % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов бюджета, в т. ч. | тыс. руб. | 3556,62 | 3060,38 | 86,05 | 4014,5 | 131,18 |
| на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 193,95 | 169,67 | 87,48 | 257,2 | 151,59 |
| Удельный вес расходов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета | % | 5,45 | 5,54 | - | 6,4 | - |

В настоящее время администрацией Троицкого сельского поселения проводятся мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Троицкого сельского поселения. Из них можно выделить такие, как установка приборов учета энергоресурсов, переход на использование энергосберегающих ламп, и т.д.

Оснащенность муниципальных учреждений Троицкого сельского поселения приборами учета энергоресурсов по состоянию на 01.01.2012 г. представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оснащенность муниципальных объектов Троицкого сельского поселения приборами учета энергоресурсов по состоянию на 01.01.2012 г.

| Оснащенность муниципальных объектов Троицкого сельского поселения приборами учета энергоресурсов | Единица измерения | Электроэнергия | Газ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | 100 | 100 |

Как следует из приведенных данных, муниципальные учреждения Троицкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. приборами учета электроэнергии  и газа оснащены на 100%.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Троицком сельском поселении определено проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергоресурсов и платы за их использование.

Основные мероприятия по реализации данного направления:

1. Организационные мероприятия:

1.1. Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, включая администрацию поселения, что позволит выявить приоритетные направления по снижению финансовых затрат на энергоносители.

Проведение энергоаудита осуществляется в три этапа:

- предварительный энергоаудит (экспресс-обследование) осуществляется с целью количественной оценки реально потребляемой энергии и энергопотерь, а также определения ожидаемого экономического эффекта от внедрения комплексных энергосберегающих мероприятий;

- энергоаудит первого уровня позволяет определить участки нерационального расходования энергетических ресурсов, горизонт будущей работы, а также обосновать, целесообразность проведения углубленного обследования;

- энергоаудит второго уровня ориентирован на поиск возможности внедрения энергосберегающих проектов и оценку их технико-экономической эффективности. Целью энергоаудита второго уровня является систематизация рекомендаций и технических решений по рациональному энергопользованию и энергосбережению, а также формирование предпосылок для создания долговременного комплексного плана реализации энергосбережения.

1.2. Необходимой основой для учета ресурсопотребления и создания механизмов стимулирования энергосбережения на объектах бюджетной сферы является система мониторинга и оценки пообъектного ресурсопотребления. Основные принципы организации такой системы мониторинга – это непрерывность пообъектного контроля и учет поступающей информации для дальнейшего планирования затрат по ресурсопотреблению. Для формирования системы мониторинга применяется методика проведения энергетических экспресс-обследований объектов (зданий) с помощью информационной системы, основу которой составляет сбор сведений о ресурсопотреблении на базе использования данных бухгалтерской отчетности. Система мониторинга дает возможность проводить оценку фактического энергопотребления на объектах недвижимости бюджетной сферы в натуральном и денежном выражении и использовать ее для принятия управленческих решений.

1.3. На основе энергетических паспортов осуществляется разработка проектно-сметной документации капитального ремонта муниципальных учреждений, где указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования.

1.4. Для успешной реализации мероприятий по энергосбережению необходимо содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций.

1.5. Разработка конкурсной документации для заключения энергосервисного контракта муниципальными учреждениями.

Для привлечения частных инвестиций в энергосбережение необходима разработка нормативных правовых актов, содержащих:

  - порядок принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов;

  - порядок заключения и типовые формы отдельных видов договоров, направленных на модернизацию систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения объектов бюджетной сферы и рациональное использование энергоресурсов;

  - оценку потенциала энергосбережения и определение эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы (разработка методики);

  - требования к содержанию объектов недвижимости муниципальных учреждений;

  - определение и порядок пересмотра стоимости услуг по договорам, направленным на рациональное использование энергоресурсов на объектах бюджетной сферы (разработка методики).

Принятие указанных документов позволит сформировать правовое поле для деятельности энергосервисных компаний на объектах бюджетной сферы.

Энергосервисный контракт – это договор, заключаемый муниципальным учреждением с организацией, оказывающей услуги и (или) выполняющей работы энергосберегающего характера на профессиональной основе (энергосервисной компанией) и направленный на реализацию инвестиционных проектов, имеющих целью снижение потребления коммунальных ресурсов с оплатой услуг и (или) работ энергосервисной компании из части полученной экономии средств бюджета по оплате коммунальных услуг.

Заключение энергосервисных договоров призвано решать следующие задачи:

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий для оптимизации расходов на энергоресурсы;

- обновление основных средств производства;

- реализация энергоресурсосберегающих мероприятий без привлечения дополнительных средств.

В целях обеспечения финансовой устойчивости и снижения рисков энергосервисных компаний муниципальные заказчики при проведении конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов, формируют лоты не по отдельным объектам бюджетной сферы, а по группам объектов, отвечающим разработанным требованиям.

2. Технические и технологические мероприятия:

2.1. Установка (замена) приборов учета энергоресурсов, в том числе разработка технических требований к узлам учета.

2.2. Техническое обслуживание приборов учёта.

2.3. Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением.

2.4. Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования.

2.5. Приобретение офисной техники с классом энергопотребления «А».

2.6. Утепление теплового контура зданий (утепление стен), подвалов, тамбуров.

2.7. Замена дверных коробок с установкой доводчиков дверей.

2.8. Замена оконных блоков на оконные системы с энергосберегающими стеклопакетами.

2.9. Ремонт (замена) кровельных покрытий зданий.

2.10. Ремонт (замена) инженерных систем отопления.

2.11. Ремонт (замена) инженерных систем холодного водоснабжения.

2.12. Ремонт (замена) сантехнических приборов.

Осуществление вышеназванных мероприятий позволит увеличить долю энергосбережения в муниципальных организациях и сократить потери потребляемых бюджетной сферой энергоресурсов. Обобщенная информация о расчетных объемах экономии энергоресурсов по укрупненным мероприятиям представлена в таблице 3.

Таблица 3

Мероприятия, обеспечивающие снижение потребления энергоресурсов муниципальных учреждений Троицкого поселения

| № п.п. | Наименование мероприятия | % энергосбере-жения | Источник эффекта мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение комплексного энергетического обследования | Прямой эффект отсутствует | Выявление потенциала энергосбережения и формирование предложений по его реализации с наименьшим уровнем затрат и указанием сроков окупаемости. |
| 2 | Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя в котельной, в зависимости от температуры наружного воздуха. | 20% | Уменьшение потребления тепловой энергии за счёт снижения температуры наружного воздуха в помещениях в ночные, выходные и праздничные дни. Ликвидация перегрева помещений в переходные периоды отопительного сезона |
| 3 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) | 7-10% | Уменьшение потребления тепловой энергии за счет снижения непроизводительных затрат тепла, за счет учета теплопоступлений с солнечной радиацией и с внутренними тепловыделениями и за счет снижения воздухообмена в отапливаемых помещениях |
| 4 | Замена светильников с лампами накаливания на растровые люминесцентные светильники с ЭПРА или светодиодные светильники | до 40% | Прямое сокращение расхода потребления электроэнергии за счет уменьшения мощности используемых ламп, оплата энергоресурсов по фактическому потреблению |
| 5 | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | до 7% | Отражение тепловой энергии, переносимой путем излучения. Снижение расхода тепловой энергии на бесполезный нагрев |
| 6 | Установка приборов учета энергоресурсов | Прямой эффект отсутствует | Оплата энергоресурсов по фактическому потреблению |
| 7 | Установка датчиков присутствия | до 50% | Сокращение времени работы источников искусственного освещения |
| 8 | Удаление от поверхности нагрева прибора декоративных решеток | до 7% | Увеличение роста теплоотдачи от поверхности нагрева прибора |
| 9 | Проведение промывки системы отопления | 15% | Повышение теплообменных качеств радиаторов системы отопления |

Финансовое обеспечение данных мероприятий представлено в Приложении №3 к настоящей Программе.

В результате реализации энергоэффективных мероприятий потенциал энергосбережения в учреждениях с участием бюджета Троицкого сельского поселения на период реализации Программы оценивается повариантно по:

- электрической энергии: 2,39 тыс. кВт∙ч или 0,29 т у.т. на сумму 6,51 тыс. руб.,

- природного газа: 20,02 тыс. куб. м или 22,6 т у.т. на сумму 68,78 тыс. руб.

В организациях бюджетной сферы целесообразно направлять средства, образуемые в результате осуществления программных энергосберегающих мероприятий, для дальнейшего проведения работ по энергосбережению (порядка 70% стоимости экономии) и регулирования расхода энергоресурсов (10 - 15%), а также для поощрения участников реализации энергосберегающих мероприятий (15 - 20%).

Стимулирование муниципальных учреждений к заключению договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем установления муниципальных заданий, использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств на капитальный и текущий ремонт, закупку технологического оборудования, компьютерной техники и инвентаря для нужд муниципальных учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма муниципальных заданий позволяет ввести обязательные для выполнения муниципальными учреждениями задания по снижению энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.

## 4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

В Троицком сельском поселении жилищный фонд составляет 53,1 тыс.м2, в основном это частный жилищный фонд (52,8 тыс.м2). Показатель общей площади жилых помещений в расчете на одного жителя Троицкого сельского поселения в 2011 году составил 27 м2. Динамика изменения показателя в 2009 – 2011 гг. представлена на рис. 2.

Рис.2. Общая площадь жилых помещений, в расчете на одного жителя, в 2009 – 2011 гг., кв. м.

Таблица 4

Потребление энергоресурсов в жилищном фонде Троицкого сельского поселения в 2010 – 2011 гг.

| Вид энергоресурса Годы | Электроэнергия, тыс. кВтч | Природный газ, тыс. куб. м | Сжиженный газ, тонн | Вода, тыс. м3 | Уголь, тонн | Дрова, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 1543,5 | 993 | 246 | 37,61 | 552 | 215 |
| 2011 г. | 1545,44 | 998,43 | 247,93 | 37,65 | 551,18 | 213,07 |
| 2012 г. | 1567,95 | 1010,99 | 251,35 | 38,12 | 546,47 | 211,21 |
| 2012 г. к уровню 2010 г., в % | 101,58 | 101,81 | 102,17 | 101,36 | 98,99 | 98,24 |
| Удельный вес объема потребленных энергоресурсов жилищным фондом Троицкого поселения в общем объеме потребления за 2011 г., % | 77,17 | 95,33 | 100 | 99,09 | 87,16 | 91,34 |

Как следует из приведенных данных объем потребления электроэнергии в 2012 г. увеличился на 1,58% по сравнению с объемом потребления в 2010 г., объем потребления природного газа увеличился на 1,81% к уровню 2010 г., объем потребления сжиженного газа увеличился на 2,17% по сравнению с объемом потребления в 2010 г., объем потребления воды в 2012 г. увеличился на 1,36% по сревнению с объемом потребления в 2010г., объем потребления угля и дров в 2012 г. увеличился снизился на 1,01% и 1,76% соответственно по сравнению с объемом потребления в 2010 г.

Таблица 5

Оборудование жилищного фонда Троицкого сельского поселения

(в процентах к общей площади) в 2011 году

| Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной |
| --- |
| водопроводом | канализацией | горячим водоснабжением | ванными и душем |
| 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |

Природным газом пользуются 368 домовладений. Уровень газификации составляет 49,6%. Для полного завершения газификации поселения необходимо газифицировать 373 дома.

В таблице 7 представлена доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. Обеспеченность приборами учета в 2011 году составляет 100% по газоснабжению, по холодной воде и электрической энергии – 98%.

Таблица 6

| Наименование показателя | Обеспеченность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2012 г. |
| Доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета: |  |  |
| электрической энергии | 98 | 98 |
| холодного водоснабжения | 98 | 98 |
| газоснабжения | 100 | 100 |

Постоянный рост цен и тарифов потребления энергоресурсов на услуги жилищно-коммунального хозяйства заставляет принимать комплексные меры, как по экономии потребления энергоресурсов, так и по снижению тарифов на них.

Распоряжение правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 1650р «Об утверждении комплекса мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Феде-рации» утвердило комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг. Распоряжением предусматривается введение в России социальных нормативов потребления электроэнергии для населения с 2014 г., горячей и холодной воды с 2015. Механизмы введения социальных нормативов и соответствующих расчетных операций должны быть отработаны в результате реализации пилотных проектов в ряде регионов страны.

В 2013 году, по решению Минрегиона, в 15 регионах России, в частности, в Воронежской области, будет реализовываться новый пилотный проект – социальная норма потребления услуг. Суть проекта в том, что минимальный объем услуги будет оплачиваться потребителями по определенной администрацией области цене в случае превышения нормы  по более высокому тарифу.

С 1 января 2013 года в Воронежской области введут социальную норму потребления электроэнергии. Далее предусматривается введение социальной нормы потребления воды.

Администрации Троицкого сельского поселения необходимо принять комплекс мер по подготовке населения к переходу на оплату услуг по социальной норме потребления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. №681 г. утверждены «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Данным документом предписано собирать отработанные ртутьсодержащие лампы отдельно от других видов отходов, запрещено самостоятельно транспортировать и обезвреживать такие лампы. Правила запрещают выбрасывать или закапывать в землю отработанные лампы с содержанием ртути не менее 0,01%.

Для хранения отработанных ламп необходима специальная тара и специальные помещения, оборудованные газосигнализаторами на пары ртути. Организацией их сбора у населения должны заниматься органы местного самоуправления, а самим сбором, обезвреживанием и переработкой – специализированные организации.

Правила утилизации ртутьсодержащих лампочек обязательны для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в том числе для тех, кто управляет многоквартирными домами.

Однако в перспективе главным стимулом внедрения энергосберегающих мер должно стать не государство в лице контролирующих инстанций, а сам рынок.

Реализация Программы позволит снизить нагрузку на бюджет Троицкого сельского поселения на представление субсидий гражданам.

Для достижения целей энергосбережения требуется реализация комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности в жилищном секторе.

Организационные мероприятия:

- проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов, разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

- содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров;

- предоставление финансовой поддержки для малоимущих граждан по установке приборов учета энергоресурсов (в т. ч. замена устаревших приборов учета на новые повышенного класса точности);

- разработка плана мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп у населения.

Технические и технологические мероприятия:

- автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов (АИСКУПЭ);

- оснащение жилых домов (кроме МКД) приборами учёта воды, электроэнергии и газа;

- замена устаревших приборов учета тепловой энергии, воды, электроэнергии и газа на новые повышенного класса точности;

- инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации капитального ремонта жилых домов на основе энергетических паспортов и рекомендаций энергоаудиторов;

- капитальный ремонт жилых домов по энергосервисным договорам (контрактам);

- повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на новые энергоэффективные модели – класса энергоэффективности «А» и выше);

- установка пластиковых стеклопакетов, металлических дверей в жилищном фонде.

За счет реализации этого комплекса мер потенциал энергосбережения в жилищном фонде в период реализации Программы оценивается повариантно по:

- электрической энергии: 633,4 тыс. кВт∙ч или 77,91 т у.т. на сумму 1 729,18 тыс. руб.,

- природного газа: 409,21 тыс. куб. м или 462 т у.т. на сумму 1 406,47 тыс. руб.,

- воды: 14,62 тыс. куб. м на сумму 295,03 тыс. руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности и их финансовое обеспечение представлены в Приложении № 3.

## 4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов и энергосбережения, является одной из приоритетных задач развития коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения, включающего в себя объекты водо-, газо-, тепло-, электроснабжения. Качественное улучшение состояния системы коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов за их потребление и повысить качество энергоснабжения.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности деятельности в организациях коммунальной инфраструктуры поселения за счет проведения работ в сфере энергосбережения, обеспечения устойчивого и надежного снабжения потребителей поселения коммунальными ресурсами.

Протяженность газовых сетей по территории Троицкого сельского поселения составляет 16,5 км.

Система водоснабжения с. Троицкое  включает в себя:

- водозабор расположенный по ул. Ленина, состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского (максимальная величина производительности водозабора 715,2 м3 /сут.);

- водопроводные сети общей протяженностью – 48,0 км;

Таблица 7

Основные показатели работы коммунального комплекса Троицкого сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  | - | - | - |
|  | Мощность водозаборных сооружений | куб.м в сутки | 715,2 | 715,2 | 715,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | башня Рожновского | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Одиночное протяжение водопроводов | км | 48 | 48 | 48 |
|  | Отпуск воды за год всем потребителям | млн.куб.м | - | - | - |
|  | в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | - | - | - |
|  | Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки | - | - | - |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | Мощность очистных сооружений | тыс.куб.м в сутки | - | - | - |
|  | в т.ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки | - | - | - |
|  | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | - | - | - |
|  | Одиночная протяженность главных коллекторов | км | - | - | - |
|  | Пропуск сточных вод за год | млн.куб.м | - | - | - |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Мощность источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час |  |  |  |
|  | котельные | Гкал/час | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
|  | из них муниципальные | Гкал/час | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
|  | Тепловые сети | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4. | Газификация |  |  |  |  |
|  | Протяженность уличной газовой сети | км | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  | Число газифицированных квартир на конец года, всего | ед. | 360 | 365 | 368 |

Информация по объемам потребления энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются на основании показаний приборов учета представлена на рис. 2.

Рис.3. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета в 2010 – 2012 гг., %

Как следует из приведенных данных по состоянию на 01.01.2012 г., оснащенность приборами учета энергоресурсов потребителей в поселении составляет:

электроэнергии – 98%;

природного газа – 100%;

холодной воды – 98%.

Установка приборов учета энергетических ресурсов позволяет достичь снижения расходов на оплату потребления энергоресурсов без снижения уровня комфортности, а также выявить фактический уровень потерь в коммунальных сетях.

Проблемы коммунального комплекса и причины их возникновения общеизвестны. Высокая степень износа основных фондов, длительный период дотационного существования, применение тарифов ниже экономически обоснованных ограничивают возможности для развития конкурентной среды и привлечения инвестиций; большие потери энергии, воды и других ресурсов ведут к неэффективной работе предприятий, неудовлетворительное финансовое положение которых в значительной степени связано с высокими затратами и отсутствием экономических стимулов снижения издержек на оказание коммунальных услуг.

Активная реализация энергосберегающей политики в коммунальном хозяйстве Троицкого поселения возможна только при наличии целостного системного подхода, который включает в себя формирование нормативных правовых документов, механизмов экономического стимулирования, методологических и научных разработок.

Существенные потери тепла и ресурсов происходят при эксплуатации инженерных сетей и оборудования. Только из-за низкого качества теплоизоляции трубопроводов и их обводнённости дополнительно теряется до 30-40% тепла.

Таким образом, в подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» включены как долгосрочные высокозатратные мероприятия, так и малозатратные мероприятия со сроком окупаемости до 1 года.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определено обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

Повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве намечено осуществить за счет реализации организационных, технических и технологических мероприятий (Приложение №3). Типовые мероприятия позволяют достичь экономии первичного топлива (природного газа) на стадии производства тепловой и электрической энергии за счет сокращения удельных расходов топлива на выработку энергии.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности и их финансовое обеспечение представлены в Приложении №3.

## 4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в энергетике»

Энергосбережение – одна из наиболее приоритетных задач экономики Российской Федерации. Без радикального снижения затрат топлива на выработку электрической энергии на единицу выпускаемой промышленной продукции невозможно добиться экономического благополучия в общем по России, Воронежской области, Новохоперском  муниципальном районе и, в частности, в Троицком сельском поселении.

Проблема энергосбережения в нашей стране в настоящее время крайне актуальна: энергоемкость ВВП России в несколько раз превышает уровень стран Западной Европы и США, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на конкурентоспособности российского бизнеса на мировом рынке. При этом проблема состоит из двух составляющих: с одной стороны, перед производителями энергии стоит задача повышения эффективности ее производства, с другой – потребителям энергии необходимо добиться рационального ее использования путем внедрения современных энергосберегающих технологий.

Энергетическое оборудование Троицкого поселения характеризуются  высокой степенью износа энергосетей, что влечет за собой большие потери при передаче электроэнергии и препятствием в обеспечении надежного электроснабжения существующих потребителей.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территорию Троицкого сельского поселения Новохоперского района является ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Таблица 8

Характеристика  энергосистемы Троицкого сельского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрификация |  |  |  |  |
| мощность трансформаторных подстанций | ед./кВА | 70/4410 | 70/4410 | 70/4410 |
| протяженность электрических сетей | км | 88 | 88 | 88 |

Динамика потребления электрической энергии в Троицком сельском поселении приведена на рис. 4.

Рис. 4. Потребление электроэнергии в Троицком сельском поселении, тыс. кВтч

Как следует из представленных данных в 2012 году потреблено электроэнергии 2028,47 тыс. кВтч.

Основные потребители электроэнергии представлены на рисунке 5.

Рис.5. Потребители электроэнергии в Троицком сельском поселении, %.

Как следует из приведенных данных, основной объем потребления электроэнергии в Троицком сельском поселении приходится на население (77,3%), которым по оценке за 2012 г. потреблено 1567,95 тыс. кВтч. электроэнергии.

Обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей поселения невозможно без технического развития электроэнергетики, заметно устаревшей в физическом и моральном плане. Электрические сети и подстанции поселения выработали свой нормативный срок и, как следствие, существует необходимость реконструкции электросетевого хозяйства поселения с применением инновационных энергосберегающих технологий.

Внедрение энергоэффективных объектов малой энергетики - Мини-ТЭЦ, создаваемых на базе когенерационных газопоршневых двигателей модульного типа, устанавливаемых при строительстве крупных агропромышленных предприятий, а также при утилизации биологического газа при крупных животноводческих предприятиях является одним из основных направлений в повышении эффективности использования энергоресурсов в энергетическом хозяйстве поселения.

Энергосбережение ни в коем случае не предполагает ограничения энергопотребления. Цель энергосберегающих программ – помочь оптимизировать потребление и исключить неоправданные затраты.

Использование более энергоемкого оборудования при потреблении и производстве электроэнергии, а также экономное расходование энергетических ресурсов и оптимизация режимов работы оборудования - это реальные пути энергосбережения в электроэнергетике Троицкого сельского поселения.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

организационные мероприятия:

- проведение обязательного энергетического обследования энергоснабжающих организаций;

- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для энергоснабжающих организаций, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- проведение технических проверок комплексов учёта электрической энергии, проведение рейдов на предмет выявления фактов безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии;

- отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами;

- отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой;

- приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному;

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Технические и технологические мероприятия:

- установка/модернизация комплексов учета электроэнергии;

- замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов;

- замена ответвлений в жилые дома на СИП;

- установка (модернизация) учета электроэнергии на собственные нужды;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков движения.

Потенциал энергосбережения в энергетическом хозяйстве Троицкого сельского поселения оценивается:

- электрической энергии – 85,3 тыс. кВт∙ч или 10,49 т у. т. на сумму 232,86 тыс. руб.

## 4.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в промышленности»

В настоящее время в Российской Федерации доля энергозатрат в себестоимости продукции промышленных предприятий существенно превышает аналогичный показатель стран с развитой экономикой.

В последние годы отмечены положительные изменения на крупных предприятиях в отношении к энергосбережению. Улучшились показатели энергоэффективности как по причине роста объемов производства, так и из-за серьезного обновления оборудования.

Малые и средние предприятия в меньшей мере уделяют внимание к внедрению энергосберегающих технологий, хотя общей закономерностью является тот факт, что чем ниже объем производства, тем выше потенциал энергосбережения.

Потенциал возможного энергосбережения в промышленности может достигать до 35–40% годового потребления ТЭР. Реальная его величина зависит от типов предприятий и характера их режимов работы. Поэтому одним из первостепенных условий общего снижения объемов энергопотребления в промышленности является повышение эффективности использования ТЭР. Реальное снижение объемов потребления энергоресурсов должно основываться не только на технических решениях, сколько на рационально построенных организационной и экономической политике самих предприятий, района и поселения в целом.

По данным паспорта Троицкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. на территории поселения предприятий, занимающихся промышленными видами деятельности не зарегистрировано.

Однако, представляется необходимым обозначить направления деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетический эффективности в промышленности, в случае ввода промышленных предприятий  в эксплуатацию на территории поселения.

Энергосбережение на промышленных предприятиях должно организовываться при помощи внедрения программ по его обеспечению, включающих в себя специальные мероприятия, проведение которых следует осуществлять в указанные сроки, при соблюдении определенных правил, требований и условий. Проводя мероприятия по энергосбережению, важно не только предотвратить убытки на предприятиях, но и позаботиться о состоянии окружающей среды, сохранении природных ресурсов поселения.

Одной из главных причин для проведения энергосберегающих мероприятий, которые могут увеличить энергоэффективность на промышленных предприятиях, считается необходимость повышения экономической эффективности производства.

В таблице приводятся основные мероприятия, позволяющие снизить электропотребление на промышленных предприятиях.

Таблица 9

Основные мероприятия, позволяющие снизить электропотребление на предприятиях обрабатывающих производств

| № п/п | Наименование мероприятия | Процент энергосбережения | Источник эффекта мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение комплексного энергетического обследования | Прямой эффект отсутствует | Выявление потенциала энергосбережения и формирование предложений по его реализации с наименьшим уровнем затрат и указанием сроков окупаемости. |
| 2 | Замена счетчиков энергоресурсов на электросчетчики более высокого класса точности | до 5% | Оплата по фактическому потреблению с высокой долей точности |
| 3 | Замена светильников с лампами накаливания на растровые люминесцентные светильники с ЭПРА или светодиодные светильники | до 40% | Прямое сокращение расхода потребления электроэнергии за счет уменьшения мощности используемых ламп, оплата энергоресурсов по фактическому потреблению |
| 4 | Установка приборов технологического учета | до 10% | Контроль расхода отдельных потребителей системы электроснабжения. Планирование. Мониторинг. Возможность создания системы АСКУЭ |
| 5 | Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем | до 30% | Автоматическая регулировка частоты вращения в зависимости от потребляемого расхода |
| 6 | Установка приборов контроля состояния распределительной сети здания (амперметры, вольтметры, или универсальные измерительные приборы) | Прямой эффект отсутствует | Полная картина электропотребления, позволит составлять графики нагрузок и потребления электроэнергии, которые дадут возможность учета и прогнозирования расходов на оплату с высокой долей точности |
| 7 | Установка датчиков присутствия | До 50% | Сокращение времени работы источников искусственного освещения |
| 8 | Реконструкция сети электроснабжения | До 10% | Замена распределительных сетей и коммутационного оборудования с учетом увеличившейся нагрузки, уменьшение потерь в распределительной сети, разработка технической документации, надежность работы оборудования |

Энергосбережение в промышленности может быть реализовано за счёт мероприятий, согласованных в рамках среднесрочных (5 – 10 лет) добровольных соглашений администрации Троицкого сельского поселения с компаниями-производителями наиболее энергоёмкой промышленной продукции и (или) с промышленными ассоциациями (саморегулируемыми организациями) о повышении энергетической эффективности и снижении энергоемкости выпускаемой продукции.

Добровольные соглашения – это инструмент, который не требует пересмотра и ужесточения законодательства и обеспечивает достижение общих целей по повышению энергоэффективности, стоящих перед государством и бизнесом. Добровольные соглашения являются инструментом саморегулирования, дополняющим существующие законодательные и нормативные подходы, и позволяют находить экономически эффективные и применимые в реальных условиях решения задач повышения энергоэффективности.

При формировании и согласовании целевых показателей повышения энергоэффективности и снижения энергоёмкости промышленной продукции в рамках добровольных соглашений принимаются во внимание отраслевые реестры и справочники по наилучшим доступным технологиям, апробированным и доказавшим свою эффективность, а также потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности, выявленный в результате энергетических обследований.

Энергетические обследования, проводятся не реже 1 раза в 5 лет на всех объектах промышленности, у которых годовые затраты на энергоснабжение превышают 10 млн. руб. (ФЗ №261 ст. 16 ч. 1). При этом оценивается эффект, который может быть получен, как за счёт технологических, так и за счёт организационных мероприятий, в том числе за счёт совершенствования системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.

Основными способами поддержки компаний, заключивших добровольные соглашения об энергоэффективности, являются:

- содействие в использовании механизма энергосервиса;

- предоставление услуг информационно-аналитической системы, обеспечивающей мониторинг исполнения обязательств в рамках добровольных соглашений о повышении энергоэффективности, а также предоставление информации о показателях энергетической эффективности как российских, так и аналогичных зарубежных промышленных предприятий;

- широкое информирование об инициативах промышленных компаний, заключивших добровольные соглашения о повышении энергоэффективности, с целью пропаганды опыта и формирования дополнительных конкурентных преимуществ для компаний, взявших на себя добровольные обязательства по повышению энергоэффективности;

- содействие в обучении и повышении квалификации руководителей и специалистов, занятых в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработке и внедрении системы энергетического менеджмента;

- содействие внедрению отраслевых автоматизированных систем мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе осуществления контроля исполнения обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- поддержка обмена опытом и результатами сравнительного анализа энергоэффективности, открытой публикации руководств и рекомендаций по повышению энергоэффективности;

- поддержка трансфера технологий с целью организации производства российского энергоэффективного оборудования;

- поддержка российских научных организаций и высших учебных заведений, участвующих в реализации добровольных соглашений о повышении энергоэффективности.

Основным инструментом финансовой поддержки для компаний-участников целевых соглашений в рамках Программы является предоставление государственных гарантий по кредитам, привлекаемым на реализацию проектов по повышению энергетической эффективности.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

организационные мероприятия:

- формирование списков промышленных предприятий, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, рассылка уведомлений промышленным предприятиям об обязательности проведения энергетического обследования;

- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований промышленных предприятий;

- разработка и реализация промышленными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- сбор и анализ информации о загрузке энергоисточников, находящихся в собственности промышленных предприятий;

- анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, выявление возможностей по внутреннему финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики предприятия;

- государственная поддержка реализации энергосберегающих проектов.

Технические и технологические мероприятия:

- вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, модернизация мощностей;

- оптимизация систем сжатого воздуха, пароснабжения, ликвидация утечек, утилизация тепла, внедрение мероприятий по рекуперации тепла связанной с его повторным использованием для технологических нужд;

- использование энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света;

- внедрение энергоэффективных технологий при утилизации промышленных отходов;

- организация и софинансирование создания модельных зон высокой энергетической эффективности с проведением мероприятий по экономии тепловой, электрической энергии, воды, сокращение электрической мощности, применение возобновляемых источников энергии с целью апробации внедряемых технологий.

Основным инструментом финансовой поддержки для компаний, реализующих типовые проекты, являются применение мер стимулирующего характера, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, в том числе путём возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные рекомендуемые организационные мероприятия: обеспечение координации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности с программами модернизации и инновационного развития, совершенствование системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности на основе обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработки и внедрения системы энергетического менеджмента.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности» приведены в Приложении № 3.

## 4.6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в сельском хозяйстве»

Одной из ведущих отраслью экономики Троицкого сельского поселения является сельское хозяйство. Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 5 предприятий: КФХ Пшеничный, ИП Юрицын, ИП Ахматовский, ООО «Маяк», ОАО «Гермес». Основные виды производства продукции растениеводства: зерновые, подсолнечник, сахарная свекла. В сельском хозяйстве (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) занято 81,2% от общего числа занятых в экономике поселения.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 19 881 га.

Рис.6. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, тыс. руб.

Как следует из приведенных данных, объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах в 2011 году составил 163 471 тыс. руб., что в 1,5 раза выше объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2010 году.

Рис.7. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2011 году по категориям, %

Как представлено на рис.7, в 2011 году 39,46% объема продукции сельского хозяйства произведено личными хозяйствами населения, что на 16,67% ниже уровня 2009 года, фермерскими (крестьянскими) хозяйствами в 2011 году произведено 20,49% объема продукции сельского хозяйства, что на 13,62% выше уровня 2009 года, сельскохозяйственными предприятиями произведено 40,05% объема продукции сельского хозяйства, что на 3,05% выше уровня 2009 года.

Таблица 10

Потребление электроэнергии сельскохозяйственными предприятиями Троицкого сельского поселения в 2009 – 2011 гг.

|  | Потребление электроэнергии |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
|  | тыс. кВт.ч | т.у.т. | тыс. кВт.ч | т.у.т. | тыс. кВт.ч | т.у.т. |
| Всего по Троицкому сельскому поселению | 2012,7 | 247,56 | 2002,62 | 246,32 | 2028,47 | 249,50 |
| Сельское хозяйство | 400 | 49,2 | 399,44 | 49,13 | 398,92 | 49,07 |
| Удельный вес, % | 19,87 | 19,95 | 19,67 |

Таблица 11

Потребление угля сельскохозяйственными предприятиями Троицкого сельского поселения в 2009 – 2011 гг.

|  | Потребление угля |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | т | т.у.т. | т | т.у.т. | т | т.у.т. |
| Всего по Троицкому сельскому поселению | 628 | 452,16 | 637,91 | 459,29 | 646,11 | 465,2 |
| Сельское хозяйство | 58 | 41,76 | 59,60 | 42,91 | 59,52 | 42,85 |
| Удельный вес, % | 9,24 | 9,34 | 9,21 |

Таблица 12

Потребление древесного топлива сельскохозяйственными предприятиями Троицкого сельского поселения в 2009 – 2011 гг.

|  | Потребление древесного топлива |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | куб. м | т.у.т. | куб. м | т.у.т. | куб. м | т.у.т. |
| Всего по Троицкому сельскому поселению | 233 | 61,98 | 237,4 | 63,15 | 240,16 | 63,88 |
| Сельское хозяйство | 12 | 3,19 | 12,99 | 3,45 | 12,97 | 3,45 |
| Удельный вес, % | 5,15 | 5,47 | 5,4 |

Таблица 13

Потребление воды сельскохозяйственными предприятиями Троицкого сельского поселения в 2009 – 2011 гг.

|  | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м |
| Всего по Троицкому сельскому поселению | 40,1 | 42,3 | 40,8 |
| Сельское хозяйство | 0,34 | 0,45 | 0,35 |
| Удельный вес, % | 0,9 | 1,06 | 0,85 |

Таблица 14

Потребление энергоресурсов сельскохозяйственными предприятиями Троицкого сельского поселения в 2009 – 2011 гг.

|  | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Троицкому сельскому поселению | т.у.т. | 2321 | 2340 | 2370 |
| Потребление энергоресурсов по отрасли "Сельское хозяйство" | т.у.т. | 94,15 | 95,49 | 95,37 |
| Удельный вес потребления энергоресурсов в отрасли "Сельское хозяйство" | % | 4,05 | 4,08 | 4,02 |

Доля потребленных энергетических ресурсов сельскохозяйственными предприятиями Троицкого сельского поселения в 2011 году составила 4,02% (или 95,37 т.у.т) в общем объеме потребленных ресурсов в Троицком сельском поселении.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

Организационные мероприятия:

- проведение энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий 1 раз в 5 лет на всех объектах, у которых годовые затраты на энергоснабжение превышают 10 млн. руб.;

- разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий.

Технические и технологические мероприятия:

- внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию биомасс, местных видов топлива, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители;

- реконструкция и модернизация мелиоративных систем;

- реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок;

- термореновация производственных помещений;

- оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными установками с использованием полимерных материалов;

- внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями;

- совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования и т. д.;

- внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений;

- модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода; внедрение новых технологий на площади зимних теплиц;

- модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива;

- закупка энергоэффективного парка сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта, специальной техники;

- использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций;

- техническое перевооружение животноводческих, комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка;

- использование естественного холода;

- использование местных и альтернативных видов топлива и технологий преобразования низкосортных видов топлива в высококалорийные;

- повышение эффективности использования моторного топлива.

Потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве Троицкого сельского поселения оценивается:

- электрической энергии: 163,72 тыс. кВт∙ч или 20,14 т у.т. на сумму 446,95 тыс. руб.,

- экономия угля: 17,86 т или 12,86 т у.т. на сумма 53,6 тыс. руб.,

- экономия древесного топлива: 3,89 куб. м. или 1,03 т у.т. на сумму 1,9 тыс. руб.,

- экономия воды: 0,13 тыс. куб. м на сумму 2,62 тыс. руб.,

- экономия ГСМ – 1 522,63 тыс. руб.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности и их финансовое обеспечение представлены в Приложении № 3.

## 4.7. Подпрограмма «Энергосбережение на транспорте Троицкого сельского поселения»

Энергосбережение в транспортном комплексе Троицкого сельского поселения может быть достигнуто за счет технического и технологического перевооружения, обеспечивающего оптимизацию режимов работы транспорта: использование информационных и электронных систем (электронное зажигание, навигационное оборудование и др.)

Развитие транспорта невозможно без использования природных ресурсов (нефть, газ), поэтому проблемы энергосбережения на транспорте тесно связаны с проблемами их эффективного использования.

Однако транспорт оказывает негативное влияние на окружающую среду: ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают вредные вещества; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения и т.д.

Важную роль в решении проблем энергоэффективности и энергосбережения, снижения негативной экологической нагрузки на окружающую среду играет комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в области эксплуатации транспортных средств. К ним относится: совершенствование структуры парков автотранспортных средств, преимущественное развитие малотоксичных видов транспорта, улучшение технического обслуживания, ремонта и контроля над техническим состоянием транспортных средств.

Общими мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте являются:

Организационные мероприятия:

- проведение энергетических обследований транспортных организаций;

- разработка и реализация транспортными организациями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- оптимизация транспортных потоков

- мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива;

- увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемого автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация).

Технические и технологические мероприятия:

- оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Разработка и реализация мероприятий при сохранении государственной и муниципальной поддержки позволит обеспечить стабильное, устойчивое функционирование пассажирского транспорта. Оценка эффективности реализации мероприятий проводится на основе:

- снижения топлива, тепловой энергии, электрической энергии на 3% ежегодно;

- снижение расходных материалов, запасных частей на проведение эксплуатационного ремонта и автобусов до 5%.

За счет реализации этого комплекса мер экономия ГСМ в транспортном комплексе будет составлять 37,2 тыс. руб.

Мероприятия и их финансовое обеспечение приведены в Приложении №3.

## 4.8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве»

Подрядные строительные организации на территории Троицкого сельского поселения в настоящее время не зарегистрированы. Значительный объем строительных работ на территории поселения выполняется подрядными организациями из других районов Воронежской области.

Повышение энергоэффективности в строительном секторе Троицкого сельского поселения проблема комплексная, тепловая защита отапливаемых зданий и ее контроль являются важнейшей частью общей проблемы. По оценкам экспертов до 40% снижения энергопотребления достигается за счет утепления фасадов зданий.

Новые нормы, связанные с энергосбережением в зданиях, должны быть ориентированы на прогрессивные энергосберегающие технические решения, технологии, строительные материалы и изделия, не должны приводить к существенному росту стоимости строительства, должны сохранять преемственность со старыми нормами и не противоречить комплексу действующих нормативных документов.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

Организационные мероприятия:

- мероприятия, направленные на стимулирование применения застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.

Технические и технологические мероприятия:

- строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требованиями энергетической эффективности;

- проектирование зданий, строений, сооружений, использование строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур;

- обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт материалов и конструкций при разработке генерального плана строительства;

- организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ;

- использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ;

- широкое внедрение в проектирование и строительство отопительных систем с горизонтальной разводкой, внедрение интеллектуальных систем отопления;

- использование новых методов бетонирования в зимних условиях с применением химических добавок;

- создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций объектов капитального строительства, введение в конструкцию наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;

- управление теплофизическими характеристиками ограждающих конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);

- применение эффективных опалубочных систем многократного использования;

- устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения воздуха;

- применение современных энергосберегающих строительных материалов, инженерного оборудования и сантехники.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности и их финансовое обеспечение представлены в Приложении №3.

## 4.9. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

До настоящего времени одним из существенных препятствий на пути массового внедрения энергосберегающих технологий была их высокая стоимость по сравнению с традиционными источниками света. Однако, постепенное удешевление и повышение технических характеристик энергосберегающих изделий, а также насущная необходимость снижения энергопотребления, позволяют уже сегодня применять эти энергосберегающие технологии.

Система наружного освещения Троицкого сельского поселения представлена светильниками с лампами накаливания типа: ДРЛ, ДНАТ.

Таблица 15

Информация по светоточкам уличного освещения Троицкого сельского поселения

| Наименование | Мощность, Вт | Количество, ед. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Светильники с лампами накаливания (ДРЛ, ДНАТ и др.) | 400 | 38 | 100 |
| Светильники с энергосберегающими лампами | - | - | - |
| Итого: |  | 38 |  |

Таблица 16

Информация по затратам бюджета Троицкого сельского поселения на нужды уличного освещения

| Наименование | Отчет 2010 г. | Отчет 2011 г. | План 2012 г. | 2012 г. к уровню 2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт | 54,44 | 40,98 | 44,68 | 82,07 |
| Расходы бюджета на уличное освещение, тыс. руб. | 247,70 | 205,70 | 235,00 | 94,87 |
| Всего расходов бюджета, тыс. руб. | 3556,62 | 3060,38 | 4014,50 | 112,87 |
| Удельный вес расходов на уличное освещение, % | 6,96 | 6,72 | 5,85 | - |

Как следует из приведенных данных потребление электроэнергии на уличное освещение в 2012 г. составило 82,07% от потребления в 2010 г., расходы бюджета Троицкого сельского поселения на уличное освещение в 2012 г. составили 94,87% от расходов в 2010 г.

В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. с 01.01.2011 г. к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 Вт и более, для сохранения наружного освещения улиц сектора застройки частными домовладениями Троицкого сельского поселения настоящей Программой запланированы мероприятия по установке светильников с энергосберегающими лампами и замене светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами, что позволит довести уровень оснащенности светильников с использованием энергосберегающих ламп до 100 % к 2014 году.

Основными мероприятиями по сокращению энергопотребления являются:

Организационные мероприятия:

- проведение чистки светильников наружного освещения.

Технические и технологические мероприятия:

- установка (замена) светильников уличного освещения с энергосберегающими лампами;

- внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения.

Потенциал энергосбережения в системе наружного освещения Троицкого сельского поселения оценивается:

- электрической энергии – 25,08 тыс. кВт∙ч или 3,08 т у. т. на сумму 68,48 тыс. руб.

Перечень основных мероприятий по энергосбережению в наружном освещении и их финансирование приведены в Приложении №3.

## 4.10. Подпрограмма «Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива»

Президентом и Правительством РФ сделана ставка на увеличение объемов использования возобновляемых источников энергии и внедрению альтернативных видов топлива на территории Российской Федерации.

Федеральным законом от 4 ноября 2007 года №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию единой энергетической системы России» внесены изменения в Федеральный закон от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике». Этим же законом (№250-ФЗ) определены цели использования возобновляемых источников энергии в сфере электроэнергетики, а также принципы государственной поддержки использования возобновляемых источников энергии в электроэнергетике для достижения устанавливаемых Правительством Российской Федерации целевых показателей повышения энергетической эффективности электроэнергетики, которые основаны на разработке и реализации рыночных механизмов стимулирования производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии в системе функционирования оптового рынка электрической энергии.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» ежегодно должны предусматриваться бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р определены основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года.

На период до 2020 года устанавливаются следующие значения целевых показателей объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт):

в 2015 году - 2,5 процента;

в 2020 году - 6,5 процента.

Низкие темпы развития энергетики на основе использования возобновляемых источников энергии определяются следующими факторами:

- неконкурентоспособность проектов использования возобновляемых источников энергии в существующей рыночной среде по сравнению с проектами на основе использования ископаемых видов органического топлива;

- наличие барьеров институционального характера, отсутствие программ поддержки широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии;

- отсутствие инфраструктуры, требуемой для обеспечения ускоренного развития энергетики на основе использования возобновляемых источников энергии, в том числе недостаточность уровня и качества научного обслуживания её развития;

- отсутствие надлежащей информационной среды, включая информацию о потенциальных ресурсах возобновляемых источников энергии, достоверных данных о показателях реализованных проектов;

- отсутствие нормативно-технического и методического регулирования, а также инженерных и программных средств, необходимых для проектирования, сооружения и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Энергосберегающие мероприятия данного раздела направлены на сокращение расхода традиционных видов топлива при производстве электрической и тепловой энергии за счет интеграции в энергетический баланс поселения новых нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и вторичных энергоресурсов (ВЭР). Целью данного раздела является доведение к 2015 г. вклада нетрадиционных возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов в топливно-энергетический баланс Троицкого сельского поселения до 3 – 5% и до 7,6% к 2020 году.

Существует ряд причин необходимости использования ВЭР:

- запасы других энергоресурсов не безграничны;

- при сжигании органического топлива оно превращается в отходы, по массе превышающие первичное топливо;

- при массовой добыче изменяются ландшафты (карьеры, перемещенный грунт, золоотвалы и т.д.), изменяется уровень грунтовых вод;

- добыча нефти и газа может приводить к необратимой деформации земной коры;

- негативное воздействие на растительный и животный мир;

- глобальное потепление.

Использование возобновляемых энергоресурсов даже без сокращения объемов потребления тепловой и электрической энергии позволит снизить потребление первичного топлива в поселении. К традиционным видам ВЭР относятся:

- энергия солнца;

- энергия ветра;

- энергия водных потоков;

- энергия морских приливов и волн;

- высокопотенциальная геотермальная энергия;

- низкопотенциальная энергия земли, воздуха и воды;

- биомасса;

- биогаз, свалочный и шахтный газ,

- промышленные и бытовые отходы, образующиеся в результате

деятельности промышленных предприятий.

Большинство видов ВЭР применительны к климатическому потенциалу Троицкого сельского поселения.

Годовая продолжительность солнечного сияния в Троицком поселении в среднем составляет 1980 часов в год, что делает привлекательным использование солнечной энергии. Существует успешный опыт использования предприятиями и частными лицами солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. Весьма перспективно использование так называемых систем пассивного солнечного отопления, которые позволяют использовать солнечное излучение для снижения потребности в отопительной тепловой энергии.

Одной из ведущих отраслей экономики Троицкого поселения является сельское хозяйство. По разным оценкам, сельское хозяйство России потребляет до 1/3 всего добываемого органического топлива. Энергетическая инфраструктура в сельских районах развита слабо. Как показывает мировой опыт и ряд отечественных исследований, одним из возможных путей решения данной задачи является использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии для сельскохозяйственных потребителей.

Сельское хозяйство сегодня сталкивается с проблемой утилизации большого количества отходов – чаще всего они просто вывозятся с территорий ферм и складируются. Отходы, которые необходимо утилизировать, сами по себе являются существенным энергетическим ресурсом, так как с разной степенью эффективности возможно получение биогаза почти из всех видов сельскохозяйственных отходов. Таким образом, развитие биогазовой энергетики – это не только возможное решение проблемы отходов, но и еще решение энергетических проблем сельского хозяйства.

Биогазовые технологии не только экономически оправданы, но и могут создать условия для более интенсивного развития сельского хозяйства. Биогазовая энергетика еще является и источником дешевых комплексных органических удобрений, которые образуются как субпродукт при производстве биогаза.

Внедрение использования ВИЭ в поселении позволит:

- обеспечить надежное, устойчивое и долгосрочное энергообеспечение экономического развития Троицкого сельского поселения;

- снизить примерно на 3 – 5% использование традиционных энергоносителей;

- способствовать вовлечению инновационных наукоемких технологий и оборудования в энергетическую сферу поселения.

Общими мероприятиями в развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на территории Троицкого сельского поселения являются организационные, технические и технологические мероприятия.

Организационные мероприятия:

- увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования,

- установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым;

- расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, биогаза для производства электрической и тепловой энергии;

- разработка и реализация программ распространения знаний об использовании возобновляемых источников энергии и подготовки специалистов в области проектирования и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Технические и технологические мероприятия.

- установка солнечных коллекторов;

- проектирование и строительство ветроэнергетических парков;

- создание пилотной биогазовой установки сельскохозяйственных предприятий и животноводческих хозяйств;

- оценка гидроэнергетических ресурсов Троицкого сельского поселения.

Использование альтернативных и возобновляемых источников энергии необходимо также внедрять на предприятия муниципальной формы собственности. При этом требуется учитывать уже имеющийся опыт внедрения подобных технологий.

## 4.11. Подпрограмма «Методическое и методологическое обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, популяризация энергосбережения в Троицком сельском поселении»

Важным аспектом реализации данной Программы является распространение знаний в области энергосбережения и энергоэффективности через средства массовой информации. Таким образом, информационные программы призваны:

- доводить до организаций и населения информацию о наличии программы по энергосбережению, организовывать общественные обсуждения нормативно – правовых актов, разработанных администрацией Троицкого сельского поселения в сфере энергосбережения;

- проводить демонстрации технологий, проектов высокой энергетической эффективности;

- распространять техническую информацию, пособия;

- обеспечивать консультативные услуги;

- пропагандировать и разъяснять принципы системы маркировки;

- распространять информацию об удачном опыте инвестиций в энергосбережение и т.д.

В настоящее время существует разрозненность и недостаточность информации в данной сфере, сложность в ее поиске и оценке. Таким образом, необходимо создание национального единого «информационного поля» по энергосбережению с использованием современных информационных технологий и сети «Интернет», включающего базы данных, содержащие каталог инноваций по энергосбережению с соответствующими экономическими оценками, справочно-адресную информацию о производителях и поставщиках энергосберегающего оборудования и приборов, их технических и экологических характеристиках, ценах, внедряющих организациях, новинках-экспонатах энергосберегающей техники и технологий, представляемых на международных научно-технических выставках, конгрессах, семинарах, реферирование отечественных и зарубежных публикаций и изобретений в области энергосбережения. Создание данного проекта является одним из направления реализации Государственной информационной системы (ГИС) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» между администрацией Новохоперского муниципального района и оператором ГИС «Энергоэффективность» по Воронежской области  (Воронежским ЦНТИ – филиалом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) подписано Соглашение по наполнению информационных блоков ГИС о достигнутых показателях в сфере энергосбережения муниципального района в разрезе поселений.

Администрацией Троицкого сельского поселения успешно реализован проект по внедрению автоматизированной системы (АРМ) «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность», которая позволяет в режиме «реального времени» проводить мониторинг потребления энергоресурсов учреждениями, оценивать состояние оснащенности приборами учета энергоресурсов и т.д.;

Мероприятия, реализуемые в рамках данной подпрограммы, включают:

- разработку и размещение разъясняющей информации о требованиях по оснащению приборами учета; об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.)

- разработку порядка мониторинга потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями поселения, показателей эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования целевых заданий по их снижению;

- разработку методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения дачных некоммерческих объединений граждан;

- разработку календарного поквартального плана реализации Программы с указанием ответственных лиц по каждому мероприятию;

- разработку плана мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп у хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Троицкого сельского поселения;

- обобщение и предоставление сведений по поселению для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обучения специалистов ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетофинансируемых организациях.

Перечень основных мероприятий по энергосбережению и их финансирование приведены в Приложении № 3.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- средства федерального бюджета;

- средства регионального бюджета;

- средства муниципального бюджета;

- ресурсы внебюджетных источников;

- инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Троицкого сельского поселения;

- средства инвестиционных и производственных программ предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, товариществ собственников жилья;

- средства населения Троицкого сельского поселения и иных потребителей.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с постановлением Правительства России от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Финансирование	программных	мероприятий	осуществляется непосредственно   муниципальными   заказчиками  из   средств,   предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации Троицкого сельского поселения. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета Троицкого поселения осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Корректировка будет производиться посредством представления в администрацию Троицкого поселения предложений от заинтересованных органов на очередной финансовый год для обобщения и внесения на рассмотрение для последующего учета при формировании в установленном законодательством порядке проекта бюджета поселения на соответствующий финансовый год.

Объём финансирования программных мероприятий по повышению энергоэффективности за период 2012 – 2020 годы может составить 11 578,15 тыс. руб. (за счёт всех источников финансирования). Из них расчетно средства федерального бюджета – 311,13 тыс. руб., областного бюджета – 924,61 тыс. руб., бюджета Новохоперского муниципального района – 1 889,16 тыс. руб., бюджет Троицкого сельского поселения – 2 395,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 058,25 тыс. рублей.

## 6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Механизм разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

В механизме реализации Программы администрация Троицкого поселения осуществляет проведение политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселения, утверждает Программу, вносит в нее изменения и дополнения.

Координация, управление и контроль хода реализации мероприятий Программы возлагается на администрацию Троицкого сельского поселения.

При реализации программных мероприятий руководители муниципальных учреждений администрации Троицкого поселения, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждений, организовывают работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несут ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждениях.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в муниципальных учреждениях поселения должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Администрация Троицкого поселения определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Управление программными мероприятиями в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, администрацией поселения осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижения издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При разработке муниципальных программ социально-экономического развития, стратегий развития поселения и т.д. вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Троицкого поселения должны быть учтены в соответствующих разделах.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований	 действующего законодательства и принятых органами государственной  власти и  местного самоуправления рекомендаций  по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Администрация Троицкого поселения 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий. Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах,	 устанавливает администрация Троицкого поселения.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в Троицком сельском поселении  должны быть установлены локальным правовым актом администрации поселения в течение трех месяцев с момента утверждения Программы.

Администрация Троицкого поселения в сроки, установленные главой администрации поселения, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы  утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Администрация Троицкого поселения ежеквартально на заседаниях Совета народных депутатов рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в поселении.

С учетом положений Программы администрация Троицкого поселения:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет	сводную	заявку	на	финансирование программных мероприятий из вышестоящих бюджетов;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе администрации Троицкого поселения;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий Администрация Троицкого поселения вправе осуществлять комплекс мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций и т.д.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы

стимулирования	распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения её реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности её реализации.

## 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по формам реализации. Предусматривается разработка и реализация новых методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в рамках реализации Программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг ее реализации.

При реализации мероприятий Программы не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды Троицкого сельского поселения, и как следствие не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

При этом под результатами реализации программных мероприятий понимается достижение следующих результатов, определяющих ее эффективность:

- снижение муниципальными учреждениями объема потребленных энергетических ресурсов в течение всего срока реализации Программы (2012 – 2020 годы) не менее чем на 30% от объема фактически потребленных ими в 2011 году каждого из видов энергоресурсов;

- улучшение экологической обстановки в поселении за счет сокращения выбросов «парниковых» газов и иных вредных выбросов в атмосферу на 10% к 2020 году;

- снижение затрат на энергопотребление населения и хозяйствующих субъектов Троицкого поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечение эффективной работы муниципальной энергосистемы предусматривающей как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;

- формирование действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения;

- внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

- создание условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории Троицкого поселения;

- организация управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности в поселении;

- сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов;

- оснащение до 2013 года потребителей жилищно-коммунального хозяйства приборами учета расхода электрической энергии и воды; оснащения до 2015 года приборами учета газа;

- развитие ресурсного и нормативно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности в поселении;

- подготовка специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- вовлечение инновационных наукоемких технологий и оборудования в энергетическую сферу поселения.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от снижения издержек производства в промышленности, на транспорте, в сельской хозяйстве и т.д. (по налогу на прибыль), за счет снижения издержек производства.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации Программы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий к запланированным.

За период реализации Программы планируется:

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в стоимостном и натуральном выражении – 5 872,23 тыс. рублей (в том числе экономия ГСМ составит 1 559,83 тыс. руб.), 610,41 т у.т., воды – 14,75 тыс. куб. м;

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении – 111,92 т у.т. (2 483,98 тыс. рублей);

- экономия газа в натуральном и стоимостном выражении – 484,6 т у.т. (1 475,25 тыс. рублей);

- экономия угля в натуральном и стоимостном выражении – 12,86 т у.т. (53,6 тыс. рублей);

- экономия дров в натуральном и стоимостном выражении – 1,03 т у.т. (1,9 тыс. рублей);

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – 14,75 тыс. куб. м (297,67 тыс. рублей).

Общая суммарная экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 5 872,23 тыс. рублей (в том числе экономия ГСМ составит 1 559,83 тыс. руб.). Суммарное сокращение расхода всех видов энергетических ресурсов в сопоставимых условиях – 610,41 т у.т., воды – 14,75 тыс. куб. м.

## Приложение 1

динамика индикаторов эффективности реализации Долгосрочной МУНИЦИПАЛЬНОЙ целевой «Повышение энергетической эффективности ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО поселения НОВОХОПЕРСКОГО муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

| N п/п | Общие сведения | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| п1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 0,10 | 0,16 | 0,163 | 0,165 | 0,168 | 0,171 | 0,174 | 0,177 | 0,180 | 0,183 | 0,186 |
| п2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 1,420 | 1,428 | 1,446 | 1,458 | 1,468 | 1,477 | 1,486 | 1,493 | 1,499 | 1,503 | 1,507 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 2012,70 | 2002,62 | 2028,47 | 2044,70 | 2059,01 | 2075,48 | 2093,12 | 2110,91 | 2128,85 | 2146,95 | 2165,20 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 38,06 | 38,00 | 39,48 | 41,02 | 42,62 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | 1039,18 | 1047,30 | 1060,35 | 1068,83 | 1076,31 | 1082,77 | 1088,18 | 1092,53 | 1095,81 | 1098,00 | 1099,10 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 1972,45 | 1962,57 | 1987,90 | 2044,70 | 2059,01 | 2075,48 | 2093,12 | 2110,91 | 2128,85 | 2146,95 | 2165,20 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 36,85 | 36,90 | 38,69 | 41,02 | 42,62 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1039,18 | 1047,30 | 1060,35 | 1068,83 | 1076,31 | 1082,77 | 1088,18 | 1092,53 | 1095,81 | 1098,00 | 1099,10 |
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч | 2,5 | 2,73 | 2,93 | 3,19 | 3,48 | 3,64 | 3,8 | 3,95 | 4,1 | 4,23 | 4,34 |
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./куб. м | 17,9 | 20,18 | 21,06 | 22,35 | 24,58 | 27 | 29,74 | 32,72 | 35,99 | 39,59 | 43,55 |
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./ тыс. куб. м | 2930 | 3437 | 3794 | 4363 | 5018 | 5673 | 6075 | 6385 | 6705 | 6910 | 7120 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 35,30 | 41,78 | 52,54 | 63,42 | 74,44 | 89,86 | 111,92 | 140,74 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 2039,58 | 2051,82 | 2064,13 | 2076,51 | 2088,97 | 2101,50 | 2114,11 | 2126,79 | 2139,55 | 2152,39 | 2165,30 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0,00023 | 0,00072 | 0,00207 | 0,00128 | 0,00142 | 0,00141 | 0,00139 | 0,00137 | 0,00136 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0,00007 | 0,00050 | 0,00090 | 0,00079 | 0,00072 | 0,00071 | 0,00070 | 0,00069 | 0,00068 |
| п19 | Расход ТЭ муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п20 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п21 | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п25 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 5657 | 5837 | 5806 | 5632 | 5463,0 | 5299,11 | 5140,14 | 4985,94 | 4836,36 | 4691,27 | 4550,53 |
| п28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб. м | 46,18 | 48,87 | 49,36 | 47,88 | 46,44 | 45,05 | 43,70 | 42,39 | 41,12 | 39,89 | 38,69 |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 48,87 | 49,36 | 47,88 | 46,44 | 45,05 | 43,70 | 42,39 | 41,12 | 39,89 | 38,69 |
| п33 | Расходы МО | тыс. руб. | 3556,62 | 3060,37 | 4014,50 | 4375,81 | 4594,60 | 4824,33 | 5065,55 | 5318,83 | 5584,77 | 5864,01 | 6157,21 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 193,95 | 169,67 | 257,20 | 279,18 | 275,68 | 270,16 | 263,41 | 255,30 | 245,73 | 234,56 | 221,66 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п36 | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| п37 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 156,60 | 217,00 | 220,00 | 233,20 | 247,19 | 262,02 | 277,74 | 294,40 | 312,06 | 330,78 | 350,63 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 10,42 | 11,88 | 14,46 | 16,81 | 19,65 | 23,05 | 26,79 | 30,89 | 36,06 | 41,02 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 5920,00 | 6200,00 | 5688,07 | 5522,40 | 5361,55 | 5205,39 | 5053,78 | 4906,58 | 4763,67 | 4624,92 | 4490,21 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 381 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 1543500 | 1545445 | 1567946 | 1569513,95 | 1571083,46 | 1572654,54 | 1574227,19 | 1575801,42 | 1577377,22 | 1578954,60 | 1580533,55 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1512630 | 1514536 | 1536587 | 1569513,95 | 1571083,46 | 1572654,54 | 1574227,19 | 1575801,42 | 1577377,22 | 1578954,60 | 1580533,55 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м | 37606,00 | 37653,31 | 38126,95 | 38165,08 | 38203,25 | 38241,45 | 38279,69 | 38317,97 | 38356,29 | 38394,65 | 38433,04 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 36853,88 | 36900,24 | 37364,41 | 38165,08 | 38203,25 | 38241,45 | 38279,69 | 38317,97 | 38356,29 | 38394,65 | 38433,04 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 993,00 | 998,43 | 1010,99 | 980,66 | 951,24 | 922,70 | 895,02 | 868,17 | 842,12 | 816,86 | 792,35 |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 993,00 | 998,43 | 1010,99 | 980,66 | 951,24 | 922,70 | 895,02 | 868,17 | 842,12 | 816,86 | 792,35 |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 741 | 741 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | 36 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 41630 | 41630 | 44232 | 46200 | 46662 | 47129 | 47600 | 48314 | 49039 | 49775 | 50522 |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 803 | 803 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 52038 | 52038 | 52835 | 53978 | 54043 | 54119 | 54206 | 54304 | 54413 | 54533 | 54664 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 1062 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв. м | 26550 | 26550 | 29205 | 29263 | 29322 | 29381 | 29440 | 29499 | 29558 | 29617 | 29676 |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0,000706 | 0,000713 | 0,000713 | 0,000713 | 0,000713 | 0,000712 | 0,000710 | 0,000707 | 0,000704 | 0,000700 | 0,000696 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 135857,25 | 135176,85 | 125765,14 | 122682,00 | 119422,58 | 116226,88 | 113028,48 | 109767,32 | 106442,50 | 103053,60 | 99599,20 |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 4567 | 4370 | 4343 | 4307 | 4262 | 4101 | 3885 | 3669 | 3454 | 3238 | 3022 |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 40119,15 | 38850,83 | 38540,93 | 38235,89 | 37885,78 | 37524,68 | 37152,88 | 36772,05 | 36382,05 | 35982,88 | 35552,37 |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение 2

динамика ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффективности реализации Долгосрочной МУНИЦИПАЛЬНОЙ целевой программы «Повышение энергетической эффективности ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО поселения НОВОХОПЕРСКОГО муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

| N п. | Наименование показателей | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами | кгу.т./тыс. руб. | 14,20 | 8,93 | 8,87 | 8,84 | 8,74 | 8,64 | 8,54 | 8,44 | 8,33 | 8,21 | 8,10 |
| 1.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) | % | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 30,43 | 69,44 | 43,48 | 61,72 | 50,70 | 50,35 | 50,36 | 50,36 | 50,00 |
| 1.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 29 |
| 1.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 6 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 2.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | 0 | 0 | 14,46 | 22,30 | 45,87 | 69,53 | 98,06 | 119,05 | 146,17 | 192,59 | 201,86 |
| 2.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 0 | 39,48 | 60,87 | 125,23 | 189,82 | 267,70 | 325,00 | 399,04 | 525,77 | 551,07 |
| 2.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м. куб | 0 | 0 | 0,25 | 0,38 | 0,81 | 1,23 | 1,66 | 1,27 | 2,55 | 3,07 | 3,53 |
| 2.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 0 | 5,05 | 7,67 | 16,34 | 24,82 | 33,50 | 25,63 | 51,46 | 61,96 | 71,24 |
| 2.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0 | 0 | 7,04 | 10,55 | 22,28 | 34,01 | 45,73 | 57,47 | 70,37 | 84,44 | 97,34 |
| 2.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 0 | 24,20 | 36,26 | 76,57 | 116,89 | 157,17 | 197,52 | 241,86 | 290,22 | 334,56 |
| Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| 3.1. | Удельный расход ТЭ муниципального учреждения на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход ТЭ муниципального учреждения на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Изменение удельного расхода ТЭ муниципального учреждения общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Изменение удельного расхода ТЭ муниципального учреждения общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Удельный расход воды на снабжение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Удельный расход воды на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/ чел. | 808,14 | 833,86 | 829,43 | 804,57 | 780,43 | 757,02 | 734,31 | 712,28 | 690,91 | 670,18 | 650,08 |
| 3.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/ чел. | - | 25,72 | -4,43 | -24,86 | -24,14 | -23,41 | -22,71 | -22,03 | -21,37 | -20,73 | -20,10 |
| 3.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/ чел. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципального учреждения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой муниципальным учреждением на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой муниципальным учреждением на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.18. | Доля объемов воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальным учреждением на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого муниципальным учреждением, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальным учреждением, на территории МО | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.1. | для фактических условий | % | 5,5 | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
| 3.20.2. | для сопоставимых условий | % | 0,055 | 0,048 | 0,072 | 0,078 | 0,078 | 0,076 | 0,074 | 0,072 | 0,069 | 0,066 | 0,062 |
| 3.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.1. | для фактических условий | тыс. руб. | - | -24,28 | 87,53 | 21,98 | -3,50 | -5,52 | -6,75 | -8,11 | -9,57 | -11,17 | -12,90 |
| 3.21.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. | - | -24,28 | 63,25 | 85,23 | 81,73 | 76,21 | 69,46 | 61,35 | 51,78 | 40,61 | 27,71 |
| 3.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 9,1 | 9,9 | 10,9 | 11,7 |
| 3.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 15,54 | 15,82 | 14,51 | 14,09 | 13,68 | 13,28 | 12,89 | 12,52 | 12,15 | 11,80 | 11,45 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 4.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | 36 |
| 4.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 1,08 | 1,61 | 2,01 | 2,55 | 3,08 | 3,88 | 4,81 |
| 4.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16.1. | для фактических условий | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17.1. | для фактических условий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17.2. | для сопоставимых условий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ кв. м | 0,89 | 0,89 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
| 4.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ кв. м | 0,94 | 0,94 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | 0 | 0 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| 4.20.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | 0 | 0 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,13 |
| 4.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | 0 | 0,00 | 0,29 | -1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | 0 | 0,00 | 0,29 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 |
| 4.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22.1. | для фактических условий | - | 1,06 | 1,06 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.22.2. | для сопоставимых условий | - | 1,06 | 1,06 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м. | 29,07 | 29,10 | 29,08 | 29,08 | 29,07 | 29,06 | 29,04 | 29,02 | 28,99 | 28,95 | 28,91 |
| 4.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м. | 29,07 | 29,10 | 29,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25.1. | для фактических условий | кВтч/ кв. м. | 0 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| 4.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/ кв. м. | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,16 |
| 4.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.1. | для фактических условий | кВтч/ кв. м. | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/ кв. м. | 0 | 0 | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| 4.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27.1. | для фактических условий | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.27.2. | для сопоставимых условий | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв. м | 37,40 | 37,61 | 34,62 | 33,51 | 32,44 | 31,40 | 30,40 | 29,43 | 28,49 | 27,58 | 26,70 |
| 4.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м/ кв. м | 0 | 0,21 | -2,99 | -1,11 | -1,07 | -1,04 | -1,00 | -0,97 | -0,94 | -0,91 | -0,88 |
| 4.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/ кв. м | 0 | 0,21 | -2,78 | -3,89 | -4,96 | -6,00 | -7,00 | -7,97 | -8,91 | -9,82 | -10,70 |
| 4.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м/ кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/ кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 5.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./ кВтч | - | 0,000007 | -0,000001 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 |
| 5.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | Тыс.кВтч | - | -0,68 | -9,41 | -3,08 | -3,26 | -3,20 | -3,20 | -3,26 | -3,32 | -3,39 | -3,45 |
| 5.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | Тыс. куб. м | - | -0,20 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,16 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| 5.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | Тыс. кВт | - | -1,27 | -0,31 | -0,31 | -0,35 | -0,36 | -0,37 | -0,38 | -0,39 | -0,40 | -0,43 |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 6.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Повышение энергетической эффективности ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО поселения НОВОХОПЕРСКОГО муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях с участием администрации Троицкого сельского поселения» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 321,00 | 60,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 162,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 321,00 | 60,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 162,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, включая органы местного самоуправления Троицкого сельского поселения | Бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 123,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Проведение энергетического обследования, с разработкой энергетического паспорта, в том числе перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 123,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мониторинг энергопотребления муниципальных зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению, разработка и утверждение лимитов потребления коммунальных ресурсов | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Ранжирование зданий, учреждений по удельному энергопотреблению, определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению, наличие лимитов потребления коммунальных ресурсов и бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта муниципальных учреждений на основе энергетических паспортов и рекомендаций энергоаудиторов | Бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Составление проектно-сметной документации капитального ремонта муниципальных учреждений на основе энергетических паспортов и рекомендаций энергоаудиторов |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Разработка конкурсной документации для заключения энергосервисного контракта бюджетными учреждениями | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Содействие заключению энергосервисных контрактов бюджетными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 1035,40 | 1,00 | 22,00 | 40,24 | 238,18 | 733,98 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 449,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,52 | 324,51 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 364,96 | 1,00 | 12,00 | 30,24 | 59,91 | 261,81 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 221,41 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 53,75 | 147,66 |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета энергоресурсов, в том числе замена устаревших приборов учета на современные с разработкой технических требований к узлам учета | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, организации коммунального комплекса | Повышение точности учета расхода энергоресурсов, снижение размера оплаты за пользование энергоресурсами |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание приборов учёта | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, организации коммунального комплекса | Повышение точности учета расхода энергоресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | Бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 23,00 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | 2,00 | 5,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за электрическую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 13,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за электрическую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение офисной техники с классом энергопотребления «А» | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за электрическую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Утепление теплового контура зданий (утепление стен), подвалов, тамбуров | Бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 885,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,18 | 668,98 | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за тепловую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 449,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,52 | 324,51 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 264,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,91 | 216,81 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 171,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 127,66 |  |  |
| 2.7 | Замена дверных коробок с установкой доводчиков дверей | Бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за тепловую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 60,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 |  |  |
| 2.8 | Замена оконных блоков на оконные системы с энергосберегающими стеклопакетами | Бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за тепловую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9 | Ремонт (замена) кровельных покрытий зданий | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за тепловую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Ремонт (замена) инженерных систем отопления | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, организации коммунального комплекса | Снижение размера оплаты за тепловую энергию муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Ремонт (замена) инженерных систем холодного водоснабжения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, организации коммунального комплекса | Снижение размера оплаты за водоснабжение муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Ремонт (замена) сантехнических приборов | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, организации коммунального комплекса | Снижение размера оплаты за энергоресурсы муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 1356,40 | 61,00 | 22,00 | 139,24 | 238,18 | 895,98 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 449,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,52 | 324,51 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 685,96 | 61,00 | 12,00 | 129,24 | 59,91 | 423,81 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 221,41 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 53,75 | 147,66 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 277,71 | 0,00 | 50,23 | 19,20 | 36,39 | 171,89 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 54,73 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 13,35 | 28,03 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 18,48 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 18,48 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 186,02 | 0,00 | 24,96 | 19,20 | 23,04 | 118,82 |  |  |
| 1.1 | Выявление МКД, требующих реализации первоочередных мероприятий по повышению энергоэффективности. Утверждение перечня приоритетных МКД, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению. Определение приоритетных МКД, требующих реализации первоочередных мер по ЭЭ |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности. Размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности. | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Ранжирование многоквартирных домов по удельному энергопотреблению. Наличие на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содействие принятию решений на общих собраниях собственников жилых помещений МКД об утверждении планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКД | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Снижение размера оплаты за пользование энергоресурсами |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда | Внебюджетные источники | Всего: | 158,24 | 0,00 | 16,00 | 19,20 | 23,04 | 100,00 | Администрация Троицкого сельского поселения, лица, ответственные за содержание жилых домовладений | Проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда. Разработка энергетических паспортов объектов жилищного фонда, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 158,24 | 0,00 | 16,00 | 19,20 | 23,04 | 100,00 |  |  |
| 1.6 | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Предоставление финансовой поддержки для малоимущих граждан по установке приборов учета энергоресурсов (в т. ч. замена устаревших приборов учета на новые повышенного класса точности) | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за пользование энергоресурсами. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Выявление положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка плана мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп у населения | Областной бюджет, бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 119,47 | 0,00 | 34,23 | 0,00 | 13,35 | 71,89 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Недопущение ртутного загрязнения окружающей среды |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 54,73 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 13,35 | 28,03 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 18,48 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 18,48 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 27,78 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 675,99 | 69,52 | 117,56 | 137,24 | 89,47 | 262,20 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 675,99 | 69,52 | 117,56 | 137,24 | 89,47 | 262,20 |  |  |
| 2.1 | Оснащение МКД общедомовыми приборами учёта газа, электроэнергии, холодной воды | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Снижение размера оплаты за холодное водоснабжение. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение МКД индивидуальными приборами учёта газа, электроэнергии, холодной воды | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Снижение размера оплаты за природный газ. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов (АИСКУПЭ) | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Снижение размера оплаты за пользование энергоресурсами. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оснащение жилых домов (кроме МКД) приборами учёта энергоресурсов | Внебюджетные источники | Всего: | 202,04 | 24,94 | 67,20 | 82,40 | 27,50 | 0,00 | Лица, ответственные за содержание жилых домовладений | Снижение размера оплаты за пользование энергоресурсами. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 202,04 | 24,94 | 67,20 | 82,40 | 27,50 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Замена устаревших приборов учета воды, электроэнергии и газа на новые повышенного класса точности | Внебюджетные источники | Всего: | 214,83 | 19,64 | 23,92 | 26,81 | 32,26 | 112,20 | Лица, ответственные за содержание жилых домовладений | Снижение размера оплаты за пользование энергоресурсами. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 214,83 | 19,64 | 23,92 | 26,81 | 32,26 | 112,20 |  |  |
| 2.6 | Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации капитального ремонта многоквартирных и жилых домов на основе энергетических паспортов и рекомендаций энергоаудиторов | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, жилых домовладений | Разработка проектно-сметной документации на основе энергетических паспортов и рекомендаций энергоаудиторов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт многоквартирных и жилых домов по энергосервисным договорам (контрактам) | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, жилых домовладений | Сокращение потребления тепловой энергии. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Сокращение размера оплаты за тепловую энергию. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Установка современных энергоэффективных систем внутреннего и наружного освещения многоквартирных домов, включая мероприятия по установке датчиков движения | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Снижение размера оплаты за электрическую энергию. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на эффективные модели) | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Снижение размера оплаты за электрическую энергию. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на эффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Сокращение размера оплаты за электрическую энергию и природный газ. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование) | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Сокращение потребления тепловой энергии. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов в МКД | Источники финансирования будут определены после ввода МКД в эксплуатацию | Всего: |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Снижение размера оплаты за тепловую энергию. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Установка пластиковых стеклопакетов, металлических дверей в жилищном фонде Троицкого сельского поселения | Внебюджетные источники | Всего: | 259,12 | 24,94 | 26,44 | 28,03 | 29,71 | 150,00 | Лица, ответственные за содержание жилых домовладений | Снижение потребления тепло-энергоресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 259,12 | 24,94 | 26,44 | 28,03 | 29,71 | 150,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 953,70 | 69,52 | 167,79 | 156,44 | 125,86 | 434,09 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 54,73 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 13,35 | 28,03 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 18,48 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 18,48 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 862,01 | 69,52 | 142,52 | 156,44 | 112,51 | 381,02 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса, с разработкой программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Разработка и реализация в рамках программ энергосбережения конкретных мер по устранению неэффективного использования энергоресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Привлечение внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | В рамках текущего финансирования | Всего: | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Повышение качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Оценка аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Снижение уровня аварийности и фактических потерь в тепловых и водопроводных сетях |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Снижение затрат на выработку энергоресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 41,35 | 0,00 | 10,80 | 8,64 | 6,91 | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 12,32 | 0,00 | 3,00 | 2,40 | 1,92 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 12,32 | 0,00 | 3,00 | 2,40 | 1,92 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16,71 | 0,00 | 4,80 | 3,84 | 3,07 | 5,00 |  |  |
| 2.1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и водоснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 41,35 | 0,00 | 10,80 | 8,64 | 6,91 | 15,00 | Предприятия коммунального комплекса, администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Выявление и учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 12,32 | 0,00 | 3,00 | 2,40 | 1,92 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 12,32 | 0,00 | 3,00 | 2,40 | 1,92 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16,71 | 0,00 | 4,80 | 3,84 | 3,07 | 5,00 |  |  |
| 2.2 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса, администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодного водоснабжения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса, администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Снижение затрат на производство энергоресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе теплоснабжения Новохоперского муниципального района |  | Всего: | 3122,37 | 0,00 | 45,00 | 789,24 | 397,25 | 1890,88 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 430,27 | 0,00 | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 607,53 | 0,00 | 0,00 | 159,12 | 74,49 | 373,92 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 592,53 | 0,00 | 15,00 | 159,12 | 74,49 | 343,92 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1492,04 | 0,00 | 30,00 | 240,73 | 248,27 | 973,04 |  |  |
| 3.1 | Проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях оптимизации режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива | В рамках текущего финансирования | Всего: | 135,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Результаты техэкспертизы системы теплоснабжения. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 90,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |  |  |
| 3.2 | Использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок, турбодетандерных установок | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Повышение эффективности теплоснабжения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Перевод угольных и мазутных котельных на газовое оборудование. Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | Областной бюджет, бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 1102,72 | 0,00 | 0,00 | 602,72 | 0,00 | 500,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Повышение эффективности теплоснабжения |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 430,27 | 0,00 | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 224,15 | 0,00 | 0,00 | 124,15 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 224,15 | 0,00 | 0,00 | 124,15 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 224,15 | 0,00 | 0,00 | 124,15 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 3.4 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Повышение эффективности теплоснабжения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, в том числе замена изношенных сетей с применением теплоизоляционных материалов | В рамках текущего финансирования | Всего: | 1884,65 | 0,00 | 0,00 | 186,52 | 397,25 | 1300,88 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Повышение эффективности теплоснабжения |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 74,49 | 243,92 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 353,38 | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 74,49 | 243,92 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1177,89 | 0,00 | 0,00 | 116,58 | 248,27 | 813,04 |  |  |
| 3.6 | Модернизация систем освещения производственных помещений с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение размера оплаты за электрическую энергию |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Установка приборов учета энергоресурсов на котельных | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Повышение точности учета расхода энергоресурсов, снижение размера оплаты за пользование энергоресурсами |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Внедрение систем АСКУЭ | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Повышение эффективности теплоснабжения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения |  | Всего: | 1662,40 | 0,00 | 150,58 | 165,63 | 99,39 | 1246,80 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 350,40 | 0,00 | 31,74 | 34,91 | 20,95 | 262,80 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 350,40 | 0,00 | 31,74 | 34,91 | 20,95 | 262,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 961,60 | 0,00 | 87,10 | 95,81 | 57,49 | 721,20 |  |  |
| 4.1 | Модернизация сетей водоснабжения с учетом требований энергоэффективности | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 1662,40 | 0,00 | 150,58 | 165,63 | 99,39 | 1246,80 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Восстановление проводной способности водовода. Снижение потерь воды |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 350,40 | 0,00 | 31,74 | 34,91 | 20,95 | 262,80 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 350,40 | 0,00 | 31,74 | 34,91 | 20,95 | 262,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 961,60 | 0,00 | 87,10 | 95,81 | 57,49 | 721,20 |  |  |
| 4.2 | Установка частотных преобразователей на насосных станциях | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение аварийности, экономия электроэнергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Установка приборов учета воды | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Возможность анализа и управления производственным процессом |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Замена лампочек накаливания на энергосберегающие; замена ртутных люминесцентных светильников на натриевые и металлогалогенные | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение расходов электроэнергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Теплоизоляция зданий и сооружений (кровля) | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение непроизводительных расходов теплоэнергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение объемов потерь воды |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Проведение техэкспертизы сооружений водоснабжения и разработка схемы зонирования системы водоснабжения с учетом автономного водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического баланса в ходе предстоящей реконструкции водопроводных сетей | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Подготовка необходимой документации для реконструкции водопроводных сетей |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и очистки сточных вод в Троицком сельском поселении |  | Всего: | 372,15 | 0,00 | 35,22 | 38,73 | 42,60 | 255,60 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 124,05 | 0,00 | 11,74 | 12,91 | 14,20 | 85,20 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 124,05 | 0,00 | 11,74 | 12,91 | 14,20 | 85,20 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 124,05 | 0,00 | 11,74 | 12,91 | 14,20 | 85,20 |  |  |
| 5.1 | Модернизация сетей водоотведения, с учетом требований энергоэффективности | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 372,15 | 0,00 | 35,22 | 38,73 | 42,60 | 255,60 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Снижение объемов потерь воды |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 124,05 | 0,00 | 11,74 | 12,91 | 14,20 | 85,20 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 124,05 | 0,00 | 11,74 | 12,91 | 14,20 | 85,20 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 124,05 | 0,00 | 11,74 | 12,91 | 14,20 | 85,20 |  |  |
| 5.2 | Замена задвижек и обратных клапанов КНС | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение объемов потерь воды |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Установка приборов учета стоков КНС | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение объемов потерь воды |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 5214,27 | 0,00 | 243,60 | 1004,24 | 548,15 | 3418,28 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 430,27 | 0,00 | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 200,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 1094,30 | 0,00 | 46,48 | 209,34 | 111,56 | 726,92 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 1095,30 | 0,00 | 63,48 | 211,34 | 113,56 | 706,92 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 2594,40 | 0,00 | 133,64 | 353,29 | 323,03 | 1784,44 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 77,55 | 0,00 | 11,10 | 18,51 | 13,40 | 34,54 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 77,55 | 0,00 | 11,10 | 18,51 | 13,40 | 34,54 |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования энергоснабжающих организаций | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Разработка энергетических паспортов предприятий, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в предприятиях |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для энергоснабжающих организаций, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение технических проверок комплексов учёта электрической энергии, проведение рейдов на предмет выявления фактов безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии | Внебюджетные источники | Всего: | 77,55 | 0,00 | 11,10 | 18,51 | 13,40 | 34,54 | Энергоснабжающие организации | Снижение потерь в сетях и случаев безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 77,55 | 0,00 | 11,10 | 18,51 | 13,40 | 34,54 |  |  |
| 1.4 | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение эффективности передачи электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение эффективности передачи электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение эффективности передачи электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение эффективности потребления электрической энергии в сетевом хозяйстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 163,00 | 0,00 | 15,00 | 22,00 | 26,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 163,00 | 0,00 | 15,00 | 22,00 | 26,00 | 100,00 |  |  |
| 2.1 | Установка/модернизация комплексов учета электроэнергии | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение точности учета расхода энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение эффективности передачи электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Замена перегруженных и недогруженных трансформаторов | Внебюджетные источники | Всего: | 163,00 | 0,00 | 15,00 | 22,00 | 26,00 | 100,00 | Энергоснабжающие организации | Повышение эффективности передачи электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 163,00 | 0,00 | 15,00 | 22,00 | 26,00 | 100,00 |  |  |
| 2.4 | Замена ответвлений в жилые дома на СИП | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение эффективности передачи электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка (модернизация) учета электроэнергии на собственные нужды | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации | Повышение точности учета расхода электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 240,55 | 0,00 | 26,10 | 40,51 | 39,40 | 134,54 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 240,55 | 0,00 | 26,10 | 40,51 | 39,40 | 134,54 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Формирование списков промышленных предприятий, подлежащих обязательному энергетическому обследованию, рассылка уведомлений промышленным предприятиям об обязательности проведения энергетического обследования | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, промышленные предприятия | Содействие прохождению обязательного энергетического аудита промышленными предприятиями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение обязательных и добровольных энергетических обследований промышленных предприятий | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Разработка энергетических паспортов промышленных предприятий, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных предприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка и реализация промышленными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышленных предприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сбор и анализ информации о загрузке энергоисточников, находящихся в собственности промышленных предприятий | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Повышение эффективности использования энергоисточников промышленными предприятиями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, выявления возможностей по внутреннему финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики предприятия | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Доработка плана мероприятий по эффективности потребления энергетических ресурсов промышленными предприятиями |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Государственная поддержка реализации энергосберегающих проектов | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Организация работ по созданию и содействию реализации конкретных энергосберегающих проектов. Обеспечение продукцией, выпускаемой на территории Троицкого сельского поселения. Создание новых рабочих мест, увеличение количества малых и средних предприятий. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Вывод из эксплуатации старого оборудования, внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Внедрение высокоэнергоэффективного оборудования |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оптимизация систем сжатого воздуха, пароснабжения, ликвидация утечек, утилизация тепла, внедрение мероприятий по рекуперации тепла связанной с его повторным использованием для технологических нужд | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Использование энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на промышленных предприятиях, снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Внедрение энергоэффективных технологий при утилизации промышленных отходов | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Промышленные предприятия | Развитие возобновляемых источников энергии и использования вторичного сырья |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация и софинансирование создания модельных зон высокой энергетической эффективности с проведением мероприятий по экономии тепловой, электрической энергии, воды, сокращение электрической мощности, применение возобновляемых источников энергии с целью апробации внедряемых технологий | Источники финансирования будут определены после ввода в действие промышленных предприятий | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Данный комплексный подход позволит получить интегральные значения эффекта от вложенных средств, определить наилучшее и наиболее эффективное сочетание предлагаемых мер повышения энергоэффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Выявление потерь тепло-энергоресурсов, разработка энергопаспортов, плана мероприятий по повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сельскохозяйственных предприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 455,74 | 0,00 | 46,84 | 60,89 | 69,16 | 278,85 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 455,74 | 0,00 | 46,84 | 60,89 | 69,16 | 278,85 |  |  |
| 2.1 | Внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию биомасс, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Развитие использования альтернативных видов топлива |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство, реконструкция и модернизация мелиоративных систем | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение потерь воды в сетях, сокращение потребляемых энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение потребления энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Термореновация производственных помещений | Внебюджетные источники | Всего: | 268,69 | 0,00 | 25,24 | 36,91 | 42,54 | 164,00 | Сельскохозяйственные предприятия | Повышение эффективности теплоснабжения производственных помещений |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 268,69 | 0,00 | 25,24 | 36,91 | 42,54 | 164,00 |  |  |
| 2.5 | Оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными установками с использованием полимерных материалов | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Повышение эффективности использования тепловой энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение затрат на электрическую энергию |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение затрат на электрическую энергию, повышение энергоэффективности тепличного хозяйства |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Создание энергоэффективных систем освещения производственных помещений | Внебюджетные источники | Всего: | 187,05 | 0,00 | 21,60 | 23,98 | 26,62 | 114,85 | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение затрат на электрическую энергию |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 187,05 | 0,00 | 21,60 | 23,98 | 26,62 | 114,85 |  |  |
| 2.9 | Модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемо | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение удельного расхода первичного топлива на отопление теплиц |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Закупка и модернизация парка сельскохозяйственной техники с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Повышение эффективности использования тепловой энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение затрат на энергетические ресурсы |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Использование естественного холода | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение затрат на энергетические ресурсы |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Повышение эффективности использования моторного топлива | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия | Снижение затрат на топливо |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 455,74 | 0,00 | 46,84 | 60,89 | 69,16 | 278,85 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 455,74 | 0,00 | 46,84 | 60,89 | 69,16 | 278,85 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований транспортных организаций | Источники финансирования будут определены при создании транспортных предприятий с годовым объемом потребления ТЭР свыше 10 млн. руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, транспортные организации | Разработка энергетических паспортов транспортных организаций, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и реализация транспортными организациями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | Источники финансирования будут определены при создании транспортных предприятий с годовым объемом потребления ТЭР свыше 10 млн. руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, транспортные организации | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности транспортных организаций |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оптимизация транспортных потоков | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, транспортные организации | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения, транспортные организации | Развитие использования альтернативных видов топлива |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемого автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация) | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Транспортные организации | Диверсификация используемых видов топлива |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Транспортные организации | Повышение точности учета расхода энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Источники финансирования будут определены при создании транспортных предприятий с годовым объемом потребления ТЭР свыше 10 млн. руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  | Ивесторы в рамках муниципально-частного партнерства | Развитие использования альтернативных видов топлива |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве» |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 122,11 | 0,00 | 12,91 | 16,11 | 20,65 | 72,44 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 122,11 | 0,00 | 12,91 | 16,11 | 20,65 | 72,44 |  |  |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на стимулирование применения застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий | Внебюджетные источники | Всего: | 122,11 | 0,00 | 12,91 | 16,11 | 20,65 | 72,44 | Строительные организации | Применение застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, технологий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 122,11 | 0,00 | 12,91 | 16,11 | 20,65 | 72,44 |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 724,69 | 0,00 | 84,21 | 87,75 | 136,52 | 416,21 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 724,69 | 0,00 | 84,21 | 87,75 | 136,52 | 416,21 |  |  |
| 2.1 | Проектирование зданий, строений, сооружений с учетом требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Внебюджетные источники | Всего: | 160,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, строительные организации | Обеспечение соответствия строящихся зданий и сооружений современным стандартам энергоэффективности и энергопотребления |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 160,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |  |  |
| 2.2 | Строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требованиями энергетической эффективности | Внебюджетные источники | Всего: | 564,69 | 0,00 | 64,21 | 87,75 | 96,52 | 316,21 | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при эксплуатации зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 564,69 | 0,00 | 64,21 | 87,75 | 96,52 | 316,21 |  |  |
| 2.3 | Обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт материалов и конструкций при разработке генерального плана строительства | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при эксплуатации зданий |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Пресечение хищения и несанкционированного использования энергетических ресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Широкое внедрение в проектирование и строительство отопительных систем с горизонтальной разводкой, внедрение интеллектуальных систем отопления | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Использование новых методов бетонирования в зимних условиях с применением химических добавок | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций объектов капитального строительства, введение в конструкцию наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Управление теплофизическими характеристиками ограждающих конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.) | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Применение эффективных опалубочных систем многократного использования | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения воздуха | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Применение современных энергосберегающих строительных материалов, инженерного оборудования и сантехники | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Строительные организации | Снижение затрат энергетических ресурсов при строительстве |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 846,80 | 0,00 | 97,12 | 103,86 | 157,17 | 488,65 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 846,80 | 0,00 | 97,12 | 103,86 | 157,17 | 488,65 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Проведение чистки светильников наружного освещения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Приведение освещения в соответствие СНИП 23-05-95 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 52,29 | 0,00 | 25,37 | 12,69 | 4,23 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 12,69 | 0,00 | 8,46 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 39,60 | 0,00 | 16,91 | 8,46 | 4,23 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Установка (замена) светильников уличного освещения с энергосберегающими лампами | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 52,29 | 0,00 | 25,37 | 12,69 | 4,23 | 10,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за электрическую энергию |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 12,69 | 0,00 | 8,46 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 39,60 | 0,00 | 16,91 | 8,46 | 4,23 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Снижение размера оплаты за электрическую энергию |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 52,29 | 0,00 | 25,37 | 12,69 | 4,23 | 10,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 12,69 | 0,00 | 8,46 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 39,60 | 0,00 | 16,91 | 8,46 | 4,23 | 10,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 1115,40 | 0,00 | 0,00 | 371,80 | 0,00 | 743,60 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 191,13 | 0,00 | 0,00 | 63,71 | 0,00 | 127,42 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 319,61 | 0,00 | 0,00 | 106,54 | 0,00 | 213,07 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 112,66 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 0,00 | 75,11 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 112,66 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 0,00 | 75,11 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 379,34 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 | 252,89 |  |  |
| 1.1 | Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 1014,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 676,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения хозяйствующие субъекты | Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 173,76 | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 0,00 | 115,84 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 290,55 | 0,00 | 0,00 | 96,85 | 0,00 | 193,70 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 102,42 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | 0,00 | 68,28 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 102,42 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | 0,00 | 68,28 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 344,85 | 0,00 | 0,00 | 114,95 | 0,00 | 229,90 |  |  |
| 1.2 | Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты | Увеличение эффективности работы тепловых насосов, теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, биогаза для производства электрической и тепловой энергии | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения хозяйствующие субъекты | Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка и реализация программ распространения знаний об использовании возобновляемых источников энергии и подготовки специалистов в области проектирования и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 101,40 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | 67,60 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения хозяйствующие субъекты | Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 11,58 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 19,37 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 6,83 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 6,83 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 22,99 |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия |  | Всего: | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |
| 2.1 | Установка солнечных коллекторов | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения хозяйствующие субъекты | Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии, снижение затрат на теплообеспечение |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |
| 2.2 | Проектирование и строительство ветроэнергетических парков | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Хозяйствующие субъекты | Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание пилотной биогазовой установки сельскохозяйственных предприятий, птицеводческих и животноводческих хозяйств | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения хозяйствующие субъекты | Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оценка гидроэнергетических ресурсов Троицкого сельского поселения | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения хозяйствующие субъекты | Развитие энергогенерации на основе возобновляемых источников энергии |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 1745,40 | 0,00 | 0,00 | 501,80 | 0,00 | 1243,60 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 311,13 | 0,00 | 0,00 | 83,71 | 0,00 | 227,42 |  |  |
|  | Областной бюджет | 439,61 | 0,00 | 0,00 | 126,54 | 0,00 | 313,07 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 197,66 | 0,00 | 0,00 | 72,55 | 0,00 | 125,11 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 197,66 | 0,00 | 0,00 | 72,55 | 0,00 | 125,11 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 599,34 | 0,00 | 0,00 | 146,45 | 0,00 | 452,89 |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Методическое и методологическое, информационное и кадровое обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, популяризация энергосбережения на территории Троицкого сельского поселения» |
| 1 | Организационные мероприятия |  | Всего: | 229,00 | 101,00 | 18,00 | 2,00 | 32,00 | 76,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 205,00 | 101,00 | 6,00 | 2,00 | 32,00 | 64,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |
| 1.1 | Разработка муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Троицкого сельского поселения, внесение изменений в программу в соответствии с требованиями законодательства РФ | Бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 179,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Реализация программно-целевого метода энергосбережения в Троицком сельском поселении в рамках программы, разработанной в соответствии с законодательством РФ в сфере энергосбережения |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 179,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Разработка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которые подлежат установлению органами исполнительной власти | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности | Предупреждение необоснованного роста цен, выполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Троицкого сельского поселения | Бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Реализация государственной информационной системы в части мониторинга потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Разработка методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения дачных некоммерческих объединений граждан | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Повышение информированности граждан в сфере энергосбережения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка календарного поквартального плана реализации Программы энергосбережения с указанием ответственных лиц по каждому мероприятию | Бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Повышение ответственности за реализацию мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Разработка плана мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп у хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Троицкого сельского поселения | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 32,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, хозяйствующие субъекты, предприятия коммунального комплекса | Снижение экологических последствий от утилизации ртутьсодержащих ламп |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |
| 2 | Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Всего: | 25,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 17,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Разработка и реализация статистического наблюдения за энергосбережением на территории Троицкого сельского поселения по договору с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, хозяйствующие субъекты, предприятия коммунального комплекса | Наличие статистического наблюдения за энергосбережением на территории Троицкого сельского поселения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно - энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно - энергетичесих ресурсов | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, хозяйствующие субъекты, предприятия коммунального комплекса | Наличие топливно-энергетических баланса, составленного по требованиям приказа Минэнерго России от 14 декабря 2011 г. N 600. Наличие единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования энергоресурсов |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, хозяйствующие субъекты | Привлечение внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Сбор, обобщение и представление оператору государственной информационной системы "Энергоэффективность"необходимых сведений об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Троицкого сельского поселения. Размещение данной информации на официальном сайте администрации Троицкого сельского поселения | Бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | Администрация Троицкого сельского поселения | Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г. №20 "Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) хозяйствующими субъектами, расположенных на территории Троицкого сельского поселения. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов. | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения | Развитие рынка энергосервисных услуг на территории поселения |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Всего: | 72,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 48,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 24,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Проведение соцопросов по отношению населения Троицкого сельского поселения к проблеме энергосбережения | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 72,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 45,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения | Мониторинг отношения жителей Троицкого сельского поселения к вопросам энергосбережения |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 48,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 24,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Всего: | 131,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 80,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 21,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 32,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 78,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 45,00 |  |  |
| 4.1 | Разработка и размещение рекламы на транспорте | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, транспортные организации | Эффективность комплекса мероприятий можно оценить исходя из средних показателей эффективности комплекса рекламно-пропагандистских мероприятий в 5 % |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка и размещение рекламы на билбордах | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, транспортные организации |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Разработка и размещение рекламы на телевидении | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, транспортные организации |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги | Внебюджетные источники | Всего: | 24,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | Предприятия коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 24,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 |  |  |
| 4.5 | Разработка и размещение разъясняющей информации о требованиях по оснащению приборами учета; об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 107,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 65,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 21,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 32,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 54,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 30,00 |  |  |
| 4.6 | Популяризация энергосберегающих технологий в Троицком сельском поселении | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Троицкого сельского поселения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение обучающих курсов и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Всего: | 256,00 | 0,00 | 41,00 | 23,00 | 38,00 | 154,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 32,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 80,00 | 0,00 | 16,00 | 7,00 | 13,00 | 44,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 144,00 | 0,00 | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 90,00 |  |  |
| 5.1. | Разработка и издание разъясняющей брошюры «Энергосбережение в быту» | Бюджет Новохоперского муниципального района, бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 128,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 20,00 | 80,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, предприятия коммунального комплекса | Эффективность комплекса мероприятий можно оценить исходя из средних показателей эффективности комплекса рекламно-пропагандистских мероприятий в 5 % |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 32,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 32,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 64,00 | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 40,00 |  |  |
| 5.2 | Проведение творческих конкурсов ученических работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | В рамках текущего финансирования | Всего: |  |  |  |  |  |  | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | Бюджет Троицкого сельского поселения | Всего: | 18,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | Администрация Троицкого сельского поселения |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 18,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.5. | Проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими, общественными организациями, экологическими объединениями по проблематике энергосбережения | Бюджет Троицкого сельского поселения, внебюджетные источники | Всего: | 110,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 65,00 | Администрация Новохоперского муниципального района, администрация Троицкого сельского поселения, хозяйствующие субъекты |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 30,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 80,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме: | Всего: | 713,00 | 102,00 | 88,00 | 54,00 | 99,00 | 370,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 117,00 | 0,00 | 18,00 | 11,00 | 14,00 | 74,00 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 358,00 | 102,00 | 31,00 | 18,00 | 54,00 | 153,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 238,00 | 0,00 | 39,00 | 25,00 | 31,00 | 143,00 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего: | 11578,15 | 232,52 | 716,82 | 2073,67 | 1281,15 | 7273,99 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 311,13 | 0,00 | 0,00 | 83,71 | 0,00 | 227,42 |  |  |
|  | Областной бюджет | 924,61 | 0,00 | 13,35 | 356,81 | 13,35 | 541,10 |  |  |
|  | Бюджет Новохоперского муниципального района | 1889,16 | 0,00 | 78,90 | 297,12 | 250,08 | 1263,06 |  |  |
|  | Бюджет Троицкого сельского поселения | 2395,00 | 163,00 | 129,35 | 439,59 | 231,70 | 1431,36 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 6058,25 | 69,52 | 495,22 | 896,44 | 786,02 | 3811,05 |  |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.03.2013 г.  № 26

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»